Příloha č. 3 zadávací dokumentace

-

Návrh smlouvy

Smlouva o poskytování služeb

# SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel

Státní zemědělský intervenční fond

IČO:					48133981

DIČ:					CZ48133981

se sídlem: 	Ve Smečkách 801/33, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupený: 	Ing. Petrem Dlouhým, MBA, generálním ředitelem

plátce DPH:				ANO

bankovní spojení (číslo účtu): 		000-3926001/0710

telefon:					+420 222 871 871

e-mail: 					info@szif.cz

ID datové schránky:			jn2aiqd

(dále jen „Objednatel“)

a

- Poskytovatel

IČO:

DIČ:

se sídlem:

zastoupený:

zapsaný:

plátce DPH:

bankovní spojení (číslo účtu):

telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě dále také jako „Smluvní strana“)

uzavřeli v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).

# OBSAH

SMLUVNÍ STRANY	1

OBSAH	2

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ	4

II. ÚČEL SMLOUVY	4

III. PŘEDMĚT SMLOUVY	4

IV. CENY SLUŽEB	6

V. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY	7

VI. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ	9

VII. POSKYTOVÁNÍ JEDNORÁZOVÝCH SLUŽEB	11

VIII. POSKYTOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH SLUŽEB	11

IX. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA OBJEDNÁVKU	14

X. AKCEPTACE VÝSLEDKŮ POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	18

XI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN	20

XII. VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA	23

XIII. PRÁVA K DATABÁZÍM	27

XIV. VADY PLNĚNÍ	28

XV. POJIŠTĚNÍ	29

XVI. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY	29

XVII. TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ	32

XVIII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN	33

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	34

XX. OPRÁVNĚNÉ OSOBY	36

XXI. REALIZAČNÍ TÝM	36

XXII. PODDODAVATELÉ	37

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	39

PŘÍLOHY:	39

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem: Poskytování služeb pro expertní vyhodnocení družicových dat, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2025-038161 (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Poskytovatele podanou na Veřejnou zakázku.

# ÚČEL SMLOUVY

Účelem této Smlouvy je zajištění poskytování služeb spočívajících v dodání a zpracování surových komplementárních družicových dat, v dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace určené pro expertní vyhodnocování komplementárních družicových dat, v zajištění produkčního a archivního provozu takové webové aplikace ve formě cloud computingu jako software as a service (SaaS) s využitím technické infrastruktury zajištěné Poskytovatelem a poskytování dalších souvisejících služeb či plnění Poskytovatelem pro Objednatele, a to vše plně v souladu s požadavky, podmínkami a v rozsahu stanovenými v této Smlouvě a v jejích přílohách.

Potřeba expertního vyhodnocování komplementárních družicových dat vychází z požadavků na efektivní využívání moderních technologií v rámci Společné zemědělské politiky EU. V této souvislosti byl v České republice zaveden do provozu Systém sledování ploch (AMS), který využívá automatizované zpracování družicových dat Sentinel. Ačkoli tento systém umožňuje plošné a efektivní vyhodnocení značné části zemědělských pozemků, v řadě případů nejsou dostupná data dostatečná pro jednoznačné rozhodnutí, případně nelze některé pozemky automatizovaně vyhodnotit z důvodu prostorových omezení družicových dat Sentinel. Pro takové situace právní rámec umožňuje využít alternativní postup formou expertního vyhodnocení na základě komplementárních, zejména komerčních družicových dat s vyšším prostorovým a časovým rozlišením. Tento postup umožňuje oprávněné osobě provést vizuální interpretaci pozemku bez nutnosti fyzické kontroly v terénu a tím snížit související administrativní zátěž. Zároveň expertní vyhodnocení slouží jako nástroj pro ověřování správnosti výstupů systému AMS a pro posouzení podnětů a námitek zemědělských subjektů. Výsledky expertního posouzení dále přispívají k rozvoji a optimalizaci systému AMS, zejména při trénování a ověřování algoritmů strojového učení, a představují tak významný prvek pro zajištění jeho spolehlivosti a přesnosti. Pro naplnění této potřeby bude sloužit dodávaná webová aplikace, která zajistí uživatelům snadný a nepřetržitý přístup k nástrojům pro expertní vyhodnocení komplementárních družicových dat.

Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádějí, že v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel této Smlouvy.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

Poskytovatel se zavazuje poskytnout či poskytovat Objednateli služby spočívající v dodání a zpracování surových komplementárních družicových dat, v dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace určené pro expertní vyhodnocování komplementárních družicových dat, v zajištění produkčního a archivního provozu takové webové aplikace ve formě cloud computingu jako software as a service (SaaS) s využitím technické infrastruktury zajištěné Poskytovatelem a v poskytování dalších souvisejících služeb či plnění dle této Smlouvy (dále jen „Služby“), a to dle požadavků, podmínek a v rozsahu stanovených v této Smlouvě nebo na základě této Smlouvy, a předávat Objednateli výsledky takto poskytnutých Služeb.

Objednatel se zavazuje Služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou a výsledky takto poskytnutých Služeb přijímat a uhradit za ně Poskytovateli odměnu sjednanou dle této Smlouvy.

Služby jsou dle povahy svého plnění rozděleny na:

  - Službu poskytovanou jednorázově, která spočívá v provedení jednorázového plnění, a to na základě této Smlouvy a dle požadavků, podmínek a v rozsahu stanovených v této Smlouvě nebo na základě této Smlouvy (dále jen „Jednorázová služba“),

  - Služby poskytované průběžně, které spočívají v provádění průběžného, pravidelného a kontinuálního plnění, a to na základě této Smlouvy a dle požadavků, podmínek a v rozsahu stanovených v této Smlouvě nebo na základě této Smlouvy (dále jen jednotlivě „Průběžná služba“ nebo společně „Průběžné služby“),

  - Služby poskytované na objednávku, které spočívají v provedení či provádění samostatného plnění, a to na základě dílčích prováděcích smluv uzavřených na základě dílčích objednávek činěných dle aktuálních potřeb a pokynů Objednatele dle této Smlouvy a dle požadavků, podmínek a v rozsahu stanovených v této Smlouvě nebo na základě této Smlouvy a v příslušné prováděcí smlouvě nebo na základě příslušné prováděcí smlouvy dle čl. IX Smlouvy (dále jen jednotlivě „Služba na objednávku“ nebo společně „Služby na objednávku“).

V rámci poskytnutí Jednorázové služby je Poskytovatel povinen pro Objednatele:

  - dodat, zprovoznit a zpřístupnit webovou aplikaci určenou pro expertní vyhodnocování komplementárních družicových dat a provozovanou ve formě cloud computingu jako software as a service (SaaS) s využitím technické infrastruktury zajištěné Poskytovatelem (dále jen „webová aplikace“).

V rámci poskytování Průběžných služeb je Poskytovatel povinen pro Objednatele:

  - dodávat a zpracovávat surová komplementární družicová data pro potřeby expertního vyhodnocení družicových dat v rámci webové aplikace pro monitorované období 01.04.2026 až 15.11.2026,

  - dodávat a zpracovávat surová komplementární družicová data pro potřeby expertního vyhodnocení družicových dat v rámci webové aplikace pro monitorované období 01.04.2027 až 15.11.2027,

  - zpřístupňovat a zajišťovat produkční provoz webové aplikace ve formě cloud computingu jako software as a service (SaaS) s využitím technické infrastruktury zajištěné Poskytovatelem a

  - zpřístupňovat a zajišťovat archivní provoz webové aplikace ve formě cloud computingu jako software as a service (SaaS) s využitím technické infrastruktury zajištěné Poskytovatelem.

V rámci Služeb na objednávku mohou být poskytovány jiné služby vztahující se k poskytovaným Službám, jako např. rozvoj webové aplikace, konfigurace webové aplikace, odborná školení, konzultační činnosti, analýzy apod.

Podrobné či bližší specifikace požadavků, podmínek a rozsahu poskytování Služeb a výsledků poskytovaných Služeb jsou stanoveny v příloze této Smlouvy (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále jen „Specifikace předmětu plnění“).

Pro Průběžné služby dle odst. 10.3 a 10.4 Smlouvy a Služby na objednávku dle odst. 11 Smlouvy jsou ve Specifikaci předmětu plnění vymezeny bližší požadavky na jejich poskytování také prostřednictvím parametrů a kvality stanovených v rámci Service Level Agreements (dále jen „SLA“), přičemž tyto jsou ve Specifikaci předmětu plnění stanoveny pro Průběžné služby dle odst. 10.3 Smlouvy v rámci služby označené jako „IS01 – Produkční provoz prostředí a aplikace“, pro Průběžné služby dle odst. 10.4 Smlouvy v rámci služby označené jako „IS02 – Archivní provoz prostředí a aplikace“ a pro Služby na objednávku v rámci služby označené jako „IS03 – Služby na objednávku“.

Poskytované Služby a výsledky poskytovaných Služeb musí odpovídat všem požadavkům, podmínkám a rozsahu stanoveným ve Specifikaci předmětu plnění.

# CENY SLUŽEB

Ceny za poskytování Služeb (dále jen jednotlivě „Cena Služby“ nebo společně „Ceny Služeb“) jsou upraveny samostatně pro každou jednotlivou Službu, a to následovně:

  - cena za poskytnutí Jednorázové služby:

    - jednorázová cena Jednorázové služby dle odst. 9.1 Smlouvy činí ,- Kč bez DPH za poskytnutí Jednorázové služby dle odst. 9.1 Smlouvy,

- (dále jen „Cena Jednorázové služby“),

  - ceny za poskytování Průběžných služeb:

    - jednorázová cena Průběžné služby dle odst. 10.1 Smlouvy činí ,- Kč bez DPH za poskytování Průběžné služby dle odst. 10.1 Smlouvy,

    - jednorázová cena Průběžné služby dle odst. 10.2 Smlouvy činí ,- Kč bez DPH za poskytování Průběžné služby dle odst. 10.2 Smlouvy,

    - paušální cena Průběžné služby dle odst. 10.3 Smlouvy činí ,- Kč bez DPH za 1 (jeden) kalendářní měsíc poskytování Průběžné služby dle odst. 10.3 Smlouvy,

    - paušální cena Průběžné služby dle odst. 10.4 Smlouvy činí ,- Kč bez DPH za 1 (jeden) kalendářní měsíc poskytování Průběžné služby dle odst. 10.4 Smlouvy,

- (dále jen jednotlivě „Cena Průběžné služby“ nebo společně „Ceny Průběžných služeb“),

  - cena za poskytování Služeb na objednávku:

    - jednotková cena Služeb na objednávku činí ,- Kč bez DPH za 1 (jeden) člověkoden (MD) poskytování Služeb na objednávku,

- (dále jen „Cena Služeb na objednávku“).

Ceny Služeb jsou stanoveny jako pevné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné s výjimkami stanovenými v této Smlouvě. V Cenách Služeb je zahrnut zisk Poskytovatele a veškeré činnosti, práce, poplatky, náklady a výdaje, které jsou nezbytné pro včasné, řádné a úplné poskytování Služeb nebo které mohou Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Služeb vzniknout, a to například hotové výdaje, náklady za ztrátu času včetně času stráveného na cestě, veškeré režijní a administrativní náklady, náklady na mzdy, pojištění, poštovné, cestovné, tisk, opisy, fotokopie, telefony apod., vynaložené v přímé souvislosti s poskytováním Služeb.

# FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Je-li Poskytovatel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dani z přidané hodnoty“), uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy DPH a plnění dle této Smlouvy nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle Zákona o dani z přidané hodnoty, je Objednatel povinen Poskytovateli takovou DPH uhradit současně vedle odměny. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným dle této Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

Objednatel uhradí Poskytovateli odměnu na základě jednotlivých faktur (dále jen „Faktura“), vystavených Poskytovatelem a doručených Objednateli podle tohoto článku této Smlouvy.

Odměna za poskytnutí Jednorázové služby dle odst. 9.1 Smlouvy bude ve výši Ceny Jednorázové služby uhrazena zpětně po akceptaci příslušného výsledku poskytnuté Jednorázové služby dle odst. 9.1 Smlouvy podle čl. X Smlouvy, a to na základě Faktury. Poskytovatel se zavazuje Fakturu vystavit a doručit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ode dne podpisu příslušného protokolu o akceptačním řízení s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“ dle odst. 96 a násl. Smlouvy ze strany Smluvních stran. Přílohou Faktury musí být kopie tohoto Smluvními stranami podepsaného protokolu o akceptačním řízení dle odst. 96 a násl. Smlouvy.

Odměna za poskytování Průběžné služby dle odst. 10.1 nebo 10.2 Smlouvy bude ve výši příslušné Ceny Průběžné služby stanovené pro takovou Průběžnou službu, uhrazena předem pro celou dobu, ve které má být taková Průběžná služba Poskytovatelem poskytována, a to po zahájení poskytování takové Průběžné služby a po doručení písemného čestného prohlášení Poskytovatele dle odst. 49 Smlouvy Objednateli, a to na základě Faktury. Poskytovatel se zavazuje Fakturu vystavit a doručit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného čestného prohlášení Poskytovatele dle odst. 49 Smlouvy Objednateli.

Odměna za poskytování Průběžné služby dle odst. 10.3 nebo 10.4 Smlouvy bude ve výši příslušné Ceny Průběžné služby stanovené pro takovou Průběžnou službu, uhrazena vždy zpětně po skončení každého kalendářního měsíce, ve kterém byla taková Průběžná služba Poskytovatelem poskytována, a po schválení příslušného protokolu o poskytnutí takové Průběžné služby Objednatelem dle odst. 65 a násl. Smlouvy, a to na základě Faktury. V případě, že Průběžná služba nebyla Poskytovatelem poskytována po celý kalendářní měsíc, náleží Poskytovateli pouze alikvotní část příslušné Ceny Průběžné služby, neboť tato cena je v této Smlouvě vyjádřena jako paušální cena za 1 (jeden) kalendářní měsíc. Poskytovatel se zavazuje Fakturu vystavit a doručit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne schválení příslušného protokolu o poskytnutí takové Průběžné služby Objednatelem dle odst. 65 a násl. Smlouvy. Přílohou Faktury musí být kopie tohoto Objednatelem schváleného protokolu o poskytnutí takové Průběžné služby dle odst. 65 a násl. Smlouvy.

Odměna za poskytnutí Služby na objednávku bude Objednatelem uhrazena vždy zpětně po schválení příslušného výkazu o Službách na objednávku Objednatelem dle odst. 80 a násl. Smlouvy, a to na základě Faktury. Odměna za poskytnutí Služby na objednávku bude vypočtena jako násobek Ceny Služeb na objednávku a hodnoty celkového vykázaného časového rozsahu poskytnuté Služby na objednávku vyjádřeného v počtu člověkodní (MD), případně částí člověkodní (MD), která bude uvedena v Objednatelem schváleném výkazu o Službách na objednávku dle odst. 80 a násl. Smlouvy. Jedním (1) člověkodnem (MD) se rozumí osm (8) hodin vykonávání práce jedním (1) člověkem. Nejmenší účtovatelná jednotka časového rozsahu poskytnuté Služby na objednávku je každých započatých 15 (patnáct) minut vykonávání práce 1 (jedním) člověkem. Poskytovatel se zavazuje Fakturu vystavit a doručit Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne schválení příslušného výkazu o Službách na objednávku Objednatelem dle odst. 80 a násl. Smlouvy. Přílohou Faktury musí být kopie tohoto Objednatelem schváleného výkazu o Službách na objednávku dle odst. 80 a násl. Smlouvy.

Pro úhradu odměny za poskytování jednotlivých Služeb může být Poskytovatelem vystavena jedna společná Faktura, ve které však bude odměna za poskytování jednotlivých Služeb samostatně vyčíslena.

Poskytovatel se zavazuje ve Faktuře vždy zohlednit a výslovně uvést a řádně vyčíslit příslušný nárok Objednatele na případnou smluvní pokutu dle čl. XVI Smlouvy a odpovídajícím způsobem snížit odměnu.

Lhůta splatnosti Faktury činí 30 dnů ode dne doručení Faktury Objednateli. Stanoví-li Faktura delší lhůtu splatnosti, než je stanovena v předchozí větě, je Objednatel oprávněn uhradit odměnu ve lhůtě splatnosti stanovené ve Faktuře. V případě, že má lhůta splatnosti Faktury uplynout v období od 16. do 31. prosince příslušného kalendářního roku, bude se za poslední den lhůty splatnosti takové Faktury považovat pátý pracovní den po skončení uvedeného období.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě a doručena do datové schránky Objednatele.

Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle Zákona o dani z přidané hodnoty, včetně případné informace, že poskytování plnění dle této Smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle Zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že Poskytovatel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku. Poskytovatel je povinen použít na Faktuře bankovní účet Poskytovatele zveřejněný v registru plátců podle § 96 Zákona o dani z přidané hodnoty.

Nebude-li Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou nebo Objednatelem požadovanou náležitost nebo přílohu nebo bude-li chybně stanovena odměna, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Poskytovateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Splatnost opravené Faktury musí být stanovena tak, aby nebyla kratší než 30 dnů ode dne doručení opravené Faktury Objednateli.

Odměna vyúčtovaná Fakturou a případná DPH bude uhrazena bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený ve Faktuře. Odměna vyúčtovaná Fakturou a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele.

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění DPH ve smyslu § 109a Zákona o dani z přidané hodnoty, pokud Poskytovatel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné Faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je Objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o Poskytovateli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem nebo v případě naplnění dalších kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 Zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že nastanou okolnosti umožňující Objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a Zákona o dani z přidané hodnoty, bude Objednatel o této skutečnosti Poskytovatele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet Poskytovatele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že Objednatel institut zvláštního způsobu zajištění DPH ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši DPH uvedené na daňovém dokladu vystaveném Poskytovatelem na účet Poskytovatele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku Objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH, kterou je povinen dle této Smlouvy uhradit současně vedle odměny.

Objednatel neposkytuje Poskytovateli žádné zálohy.

# MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Místem plnění je sídlo nebo jakékoliv jiné pracoviště Objednatele nebo jakékoliv jiné místo stanovené Objednatelem, které se bude nacházet na území České republiky.

Pokud to bude povaha konkrétního předmětu plnění dle této Smlouvy umožňovat a Objednatel s tím bude souhlasit, může Poskytovatel provádět dané plnění dle této Smlouvy v sídle Poskytovatele nebo jiném pracovišti Poskytovatele nebo vzdáleným přístupem ze sídla Poskytovatele nebo jiného pracoviště Poskytovatele.

Bude-li to Objednatel s ohledem na povahu konkrétního předmětu plnění dle této Smlouvy vyžadovat, je Poskytovatel povinen provádět dané plnění dle této Smlouvy v sídle nebo jakémkoliv jiném pracovišti Objednatele nebo jakémkoliv jiném místě stanoveném Objednatelem, které se bude nacházet na území České republiky, a to bez ohledu na dříve Objednatelem udělený souhlas dle odst. 33 Smlouvy.

Poskytovatel je oprávněn fyzicky provádět plnění dle této Smlouvy v sídle nebo jakémkoliv jiném pracovišti Objednatele nebo jakémkoliv jiném místě stanoveném Objednatelem, které se bude nacházet na území České republiky, v pracovní dny vždy od 09:00 hod. do 17:00 hod. Mimo uvedenou dobu je Poskytovatel oprávněn fyzicky provádět plnění dle této Smlouvy v těchto místech pouze po dohodě s Objednatelem. Objednatel je v případě svých provozních potřeb oprávněn písemným pokynem upravit dobu, po kterou je Poskytovatel oprávněn fyzicky provádět plnění dle této Smlouvy v těchto místech.

Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že webová aplikace je Poskytovatelem provozována ve formě cloud computingu jako software as a service (SaaS) s využitím technické infrastruktury zajištěné Poskytovatelem a nacházející se na místě zajištěném Poskytovatelem, přičemž Objednateli je webová aplikace, resp. výsledky všech Průběžných služeb, zpřístupněná kdykoliv a odkudkoliv vzdáleným způsobem prostřednictvím sítě internet v souladu se Specifikací předmětu plnění.

Poskytovatel je povinen poskytnout Jednorázovou službu dle odst. 9.1 Smlouvy nejpozději:

  - do dne 01.04.2026, pakliže tato Smlouva nabude účinnosti do dne 31.01.2026, nebo

  - do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, pakliže tato Smlouva nabude účinnosti po dni 31.01.2026.

- Jednorázová služba dle odst. 9.1 Smlouvy je poskytnuta okamžikem podpisu příslušného protokolu o akceptačním řízení s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“ ve smyslu čl. X Smlouvy ze strany Smluvních stran (dále jen „Protokol o dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace“). Den podpisu Protokolu o dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace ze strany Smluvních stran je v této Smlouvě dále označován jako „Den dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace“.

Poskytovatel je povinen poskytovat:

  - Průběžnou službu dle odst. 10.1 Smlouvy:

    - ode dne 01.04.2026 do dne dodání a zpracování všech surových komplementárních družicových dat pro potřeby expertního vyhodnocení družicových dat v rámci webové aplikace pro monitorované období 01.04.2026 až 15.11.2026 v souladu se Specifikací předmětu plnění, pakliže nastane Den dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace do dne 01.04.2026, nebo

    - ode Dne dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace do dne dodání a zpracování všech surových komplementárních družicových dat pro potřeby expertního vyhodnocení družicových dat v rámci webové aplikace pro monitorované období 01.04.2026 až 15.11.2026 v souladu se Specifikací předmětu plnění, pakliže nastane Den dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace po dni 01.04.2026;

  - Průběžnou službu dle odst. 10.2 Smlouvy ode dne 01.04.2027 do dne dodání a zpracování všech surových komplementárních družicových dat pro potřeby expertního vyhodnocení družicových dat v rámci webové aplikace pro monitorované období 01.04.2027 až 15.11.2027 v souladu se Specifikací předmětu plnění;

  - Průběžnou službu dle odst. 10.3 Smlouvy:

    - ode dne 01.04.2026 do dne 31.12.2027, pakliže nastane Den dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace do dne 01.04.2026, nebo

    - ode Dne dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace do dne 31.12.2027, pakliže nastane Den dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace po dni 01.04.2026;

  - Průběžnou službu dle odst. 10.4 Smlouvy po dobu 36 měsíců ode dne ukončení poskytování Průběžné služby dle odst. 10.3 Smlouvy, nebude-li Objednatel požadovat dřívější ukončení poskytování Průběžné služby dle odst. 10.4 Smlouvy postupem dle odst. 39 Smlouvy.

Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat ukončení poskytování Průběžné služby dle odst. 10.4 Smlouvy. Bude-li Objednatel požadovat takové ukončení poskytování této Průběžné služby, je povinen doručit Poskytovateli písemnou výzvu k ukončení poskytování této Průběžné služby a Poskytovatel je povinen poskytování této Průběžné služby ukončit k poslednímu dni kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výzva k ukončení poskytování této Průběžné služby doručena Poskytovateli, nestanoví-li Objednatel ve výzvě k ukončení poskytování této Průběžné služby jako den ukončení poskytování této Průběžné služby poslední den jiného z dále následujících kalendářních měsíců.

Bude-li poskytování Průběžné služby dle odst. 10.1 Smlouvy zahájeno dle odst. 38.1.2 Smlouvy, je Poskytovatel povinen v rámci poskytování Průběžné služby dle odst. 10.1 Smlouvy dodat a zpracovat všechna surová komplementární družicová data vztahující se zpětně k období od 01.04.2026 do Dne dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace nejpozději do 14 dnů ode Dne dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace.

Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že družicová data dodaná a zpracovaná na základě poskytované Průběžné služby dle odst. 10.1 a 10.2 Smlouvy budou ve webové aplikaci Objednateli k dispozici ode dne jejich dodání a zpracování po celou dobu poskytování Průběžné služby dle odst. 10.3 a 10.4 Smlouvy.

Služby na objednávku budou poskytovány dle podmínek stanovených v čl. IX Smlouvy. Doba plnění Služeb na Objednávku může být Objednatelem stanovena v prováděcí smlouvě, a to prostřednictvím termínu vyjádřeného lhůtou nebo konkrétním datem. Nebude-li doba plnění Služeb na objednávku v prováděcí smlouvě s ohledem na její specifické okolnosti stanovena, bude stanovena či stanovována v průběhu jejího plnění písemným pokynem Objednatele na základě dohody Objednatele s Poskytovatelem, při které budou zohledněny potřeby Objednatele. Doba plnění Služeb na objednávku bude přiměřená k předmětu plnění daných Služeb na objednávku.

# POSKYTOVÁNÍ JEDNORÁZOVÝCH SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Jednorázovou službu dle požadavků, podmínek a v rozsahu stanovených v této Smlouvě, zejména ve Specifikaci předmětu plnění. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Jednorázovou službu tak, aby k výsledkům či v rámci výsledků poskytnuté Jednorázové služby bylo možné řádně poskytovat Průběžné služby dle požadavků, podmínek a v rozsahu stanovených v této Smlouvě, zejména ve Specifikaci předmětu plnění. Výsledky poskytnuté Jednorázové služby musí odpovídat všem požadavkům, podmínkám a rozsahu stanoveným v této Smlouvě, zejména ve Specifikaci předmětu plnění.

Poskytovatel se zavazuje poskytnout Jednorázovou službu ve lhůtě dle odst. 37 Smlouvy.

Výsledky poskytnuté Jednorázové služby budou Objednatelem akceptovány dle čl. X Smlouvy.

Protokol o akceptačním řízení s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“ podepsaný ze strany Smluvních stran dle čl. X Smlouvy, tj. Protokol o dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace, bude podkladem pro fakturaci a úhradu odměny za poskytnutí Jednorázové služby dle čl. V Smlouvy.

# POSKYTOVÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH SLUŽEB

Poskytovatel se zavazuje zahájit poskytování Průběžných služeb v termínu dle odst. 38 Smlouvy a nadále poskytovat Průběžné služby po dobu dle odst. 38 Smlouvy.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Průběžné služby dle odst. 10.1 a 10.2 Smlouvy (dále jen jednotlivě také jako „Průběžná služba zpracování družicových dat“ nebo společně také jako „Průběžné služby zpracování družicových dat“) dle požadavků, podmínek a v rozsahu stanovených v této Smlouvě, zejména ve Specifikaci předmětu plnění. Výsledky poskytnutých Průběžných služeb zpracování družicových dat musí odpovídat všem požadavkům, podmínkám a rozsahu stanoveným v této Smlouvě, zejména ve Specifikaci předmětu plnění.

Poskytovatel je povinen v rámci poskytování Průběžných služeb zpracování družicových dat zpracovat a doručit Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne zahájení poskytování takových Průběžných služeb dle odst. 38 Smlouvy písemné čestné prohlášení Poskytovatele, ze kterého bude vyplývat, že Poskytovatel má pro účely plnění této Smlouvy zajištěno od prvotního poskytovatele dodávání surových komplementárních družicových dat pro příslušné monitorované období dle dané Průběžné služby a že Poskytovatel bude tato družicová data Objednateli po sjednanou dobu dle této Smlouvy dodávat a zpracovávat pro potřeby expertního vyhodnocení družicových dat v rámci webové aplikace v souladu s touto Smlouvou, zejména Specifikací předmětu plnění.

Poskytovatel je v rámci poskytování Průběžných služeb zpracování družicových dat povinen po skončení příslušného monitorovaného období dle dané Průběžné služby předat Objednateli veškerá družicová data zpracovaná v průběhu daného monitorovaného období, včetně jejich metadat, v elektronické podobě a souborově také mimo prostředí samotné webové aplikace dle Specifikace předmětu plnění (např. s využitím cloudového úložiště), a to do 15 dnů ode dne skončení daného monitorovaného období. Konkrétní způsob předání bude stanoven na základě dohody Smluvních stran.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Průběžné služby dle odst. 10.3 a 10.4 Smlouvy (dále jen jednotlivě také jako „Průběžná služba provozu“ nebo společně také jako „Průběžné služby provozu“) dle požadavků, podmínek a v rozsahu stanovených v této Smlouvě, zejména ve Specifikaci předmětu plnění, a v kvalitě definované v jednotlivých SLA, které jsou součástí Specifikace předmětu plnění, anebo v kvalitě odpovídající účelu této Smlouvy a popisu takových jednotlivých Průběžných služeb provozu a činností definovaných pro takové jednotlivé Průběžné služby provozu ve Specifikaci předmětu plnění v případě, že taková Průběžná služba provozu nemá definované SLA.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Průběžné služby provozu tak, aby byla zajištěna dostupnost příslušné služby, a to dle podmínek a požadavků stanovených v této Smlouvě, zejména ve Specifikaci předmětu plnění. Do nedostupnosti příslušné služby se nezapočítává doba trvání nedostupnosti příslušné služby z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů výslovně stanovených v této Smlouvě, zejména ve Specifikaci předmětu plnění.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Průběžné služby provozu v režimu poskytování stanoveném pro danou službu v této Smlouvě, zejména ve Specifikaci předmětu plnění.

Pro účely poskytování Průběžných služeb provozu Objednatel poskytne Poskytovateli přístup do interního informačního systému určeného zejména pro zaznamenávání, řešení a správu veškerých incidentů (dále jen „ServiceDesk“). Bližší podmínky a požadavky jsou stanoveny ve Specifikaci předmětu plnění. Poskytovatel je povinen v rámci poskytování Průběžných služeb provozu ServiceDesk využívat, a to zejména pro účely zaznamenávání, řešení a správu veškerých incidentů.

V rámci poskytování Průběžných služeb provozu je Poskytovatel povinen řešit incidenty, a to dle podmínek a požadavků stanovených v této Smlouvě, zejména ve Specifikaci předmětu plnění.

Poskytovatel je povinen Objednateli bez zbytečného odkladu reagovat na incident nahlášený Objednatelem potvrzením přijetí takového nahlášení incidentu a zasláním informací o předpokládané závažnosti incidentu, o předpokládaném způsobu řešení incidentu a o předpokládané době potřebné pro vyřešení incidentu. Poskytovatel je povinen takto reagovat ve lhůtách stanovených ve Specifikaci předmětu plnění.

Poskytovatel je povinen vyřešit incident dle SLA stanovených ve Specifikaci předmětu plnění. Poskytovatel je povinen vyřešit incident v rámci lhůty pro vyřešení stanovené pro jednotlivé kategorie incidentů ve Specifikaci předmětu plnění. Kategorizace incidentů a lhůty pro vyřešení jednotlivých kategorií incidentů jsou stanoveny ve Specifikaci předmětu plnění. Objednatel stanoví kategorii incidentu dle SLA stanovených ve Specifikaci předmětu plnění.

Objednatel nahlásí incident Poskytovateli prostřednictvím ServiceDesku. V případě nedostupnosti ServiceDesku Objednatel nahlásí incident prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo e-mailovou zprávou, přičemž po opětovné dostupnosti ServiceDesku bude proběhlá komunikace do ServiceDesku bez zbytečného odkladu zaznamenána. V případě nahlášení incidentu prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo e-mailovou zprávou, se datová zpráva obsahující nahlášení incidentu považuje za doručenou okamžikem dodání datové zprávy do datové schránky nebo e-mailové schránky Poskytovatele.

Poskytovatel má právo si na základě nahlášení incidentu vyžádat po Objednateli bližší specifikaci incidentu.

Po ukončení činnosti na vyřešení incidentu uvede Poskytovatel stav předmětného incidentu v ServiceDesku do stavu „Vyřešeno“ (či do stavu obdobného významu) a uvědomí o tom Objednatele. Pokud se Objednatel do konce následujícího pracovního dne od uvědomění Objednatele k vyřešení předmětného incidentu nevyjádří nebo pokud v této lhůtě vyjádří souhlas s vyřešením incidentu, má se za to, že vyřešení incidentu Objednatel odsouhlasil a Poskytovateli vzniká nárok na uvedení incidentu v ServiceDesku do stavu „Uzavřeno“ (či do stavu obdobného významu). V případě, že Objednatel informuje Poskytovatele do konce následujícího pracovního dne od uvědomění Objednatele, že s vyřešením incidentu nesouhlasí, je Poskytovatel povinen pokračovat v řešení incidentu. Do lhůty pro vyřešení incidentu není počítána doba od okamžiku uvědomění Objednatele o vyřešení incidentu do okamžiku informování Poskytovatele o souhlasu nebo nesouhlasu Objednatele s vyřešením incidentu.

V rámci poskytování Průběžných služeb provozu se Poskytovatel dále zavazuje oznámit Objednateli termín a rozsah plánované odstávky příslušných služeb. Plánovaná odstávka je možná pouze se souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje, že svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat. Pokud nebude souhlas udělen ve vztahu ke konkrétnímu termínu, není Poskytovatel oprávněn takovou plánovanou odstávku provést a Objednatel je povinen bezodkladně navrhnout nový termín pro provedení plánované odstávky. Bližší podmínky a požadavky mohou být stanoveny ve Specifikaci předmětu plnění.

Poskytovatel je povinen pro poskytování Průběžných služeb provozu udržovat servisní pohotovost tak, že Poskytovatel bude disponovat potřebným množstvím pracovníků, aby byl schopný garantovat časové lhůty stanovené v této Smlouvě, zejména ve Specifikaci předmětu plnění.

V rámci poskytování Průběžných služeb provozu je Poskytovatel povinen udržovat aktuální dokumentaci pro užívání webové aplikace, kterou má Objednatel k dispozici. Nebude-li tato dokumentace pro užívání webové aplikace aktuální, je Poskytovatel bez zbytečného odkladu povinen provést její potřebnou aktualizaci a předat její aktualizovanou verzi Objednateli.

Vznikne-li při poskytování Služeb Poskytovatelem výstup, k němuž bude možné a účelné poskytovat Průběžné služby provozu, zavazuje se Poskytovatel zahájit poskytování Průběžných služeb provozu k takovýmto výstupům ode dne jejich akceptace. Tento odstavec této Smlouvy se tak vztahuje zejména na výsledky poskytnutých Služeb na objednávku, přičemž Ceny Průběžných služeb se tímto nemění.

Poskytovatel je povinen v rámci poskytování Průběžných služeb provozu zpracovávat a doručovat Objednateli přehledné a kompletní protokoly o poskytnutí takových Průběžných služeb provozu (dále jen „Protokol o poskytnutí Průběžné služby provozu“), ze kterých bude jednoznačně zřejmé, zda takové Průběžné služby provozu byly poskytovány v souladu s touto Smlouvou, resp. se Specifikací předmětu plnění, a to zejména v kvalitě definované v této Smlouvě, resp. v jednotlivých SLA stanovených ve Specifikaci předmětu plnění. Podrobné podmínky a požadavky na Protokol o poskytnutí Průběžné služby provozu jsou stanoveny ve Specifikaci předmětu plnění. Protokol o poskytnutí Průběžné služby provozu je ve Specifikaci předmětu plnění označován jako „Protokol o poskytnuté službě“.

Protokol o poskytnutí Průběžné služby provozu bude zpracován vždy pro vyhodnocovací období 1 (jednoho) kalendářního měsíce, ve kterém byla daná Průběžná služba provozu Poskytovatelem poskytována (dále jen „Vyhodnocovací období“). Protokol o poskytnutí Průběžné služby provozu bude Objednateli doručen nejpozději do 5 pracovních dní od ukončení daného Vyhodnocovacího období, ke kterému se daný Protokol o poskytnutí Průběžné služby provozu vztahuje. Objednatel do 5 pracovních dní ode dne doručení Protokolu o poskytnutí Průběžné služby provozu daný Protokol o poskytnutí Průběžné služby provozu schválí, nebo odmítne jeho schválení a Poskytovateli jej vrátí s výhradou k provedení opravy, doplnění nebo vysvětlení s uvedením důvodu vrácení. Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dní ode dne vrácení Protokolu o poskytnutí Průběžné služby provozu výhrady Objednatele vypořádat a Objednateli doručit nový Protokol o poskytnutí Průběžné služby provozu. Ve vztahu k novému Protokolu o poskytnutí Průběžné služby provozu se opět uplatní postup dle přechozích vět tohoto odstavce této Smlouvy, přičemž takto lze postupovat opakovaně. Výhrady Objednatele budou řešeny vzájemnou dohodou Smluvních stran. Pokud Objednatel ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne doručení Protokolu o poskytnutí Průběžné služby provozu daný Protokol o poskytnutí Průběžné služby provozu neschválí, nebo jej Poskytovateli nevrátí s výhradou k provedení opravy nebo k vysvětlení s uvedením důvodu vrácení, tak platí, že daný Protokol o poskytnutí Průběžné služby provozu byl Objednatelem schválen.

Objednatel může odmítnout schválení Protokolu o poskytnutí Průběžné služby provozu např. z důvodu, že nemá požadované náležitosti, požadované náležitosti nejsou zpracované v souladu s touto Smlouvou nebo neodpovídá skutečnosti.

Nebyly-li dané Průběžné služby provozu poskytovány v souladu s touto Smlouvou, budou v Protokolu o poskytnutí Průběžné služby provozu výslovně uvedeny a řádně vyčísleny příslušné smluvní pokuty dle čl. XVI Smlouvy.

Objednatelem schválený Protokol o poskytnutí Průběžné služby provozu zpracovaný pro dané Vyhodnocovací období bude podkladem pro fakturaci a úhradu odměny za poskytování daných Průběžných služeb provozu dle čl. V Smlouvy v daném Vyhodnocovacím období.

Poskytovatel neodpovídá za nedodržení SLA v případě, že takové nedodržení bylo způsobeno zásahem vyšší moci. Doba, po kterou existovala překážka vyšší moci, bude zachycena v Protokolu o poskytnutí Průběžné služby provozu s jednoznačným označením.

# POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA OBJEDNÁVKU

Poskytovatel je povinen Objednateli poskytovat Služby na objednávku na základě dílčích prováděcích smluv uzavřených mezi Smluvními stranami na základě dílčích objednávek Objednatele (dále jen „Prováděcí smlouva“). Každá Prováděcí smlouva se řídí touto Smlouvou a jednotlivými ujednáními Prováděcí smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že na základě této Smlouvy lze objednat Služby na objednávku a Prováděcí smlouvu lze mezi Smluvními stranami uzavřít pouze v době, která počíná dnem nabytí účinnosti této Smlouvy a končí uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

Uplynutím doby stanovené v odst. 72 Smlouvy není dotčena platnost a účinnost v průběhu dané doby už uzavřených Prováděcích smluv, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Smluvní strany ujednaly, že lze na základě této Smlouvy objednat Služby na objednávku a lze na základě všech Prováděcích smluv poskytnout Služby na objednávku pouze v celkovém maximálním rozsahu 110 člověkodní (MD).

Smluvní strany ujednaly, že Objednatel není na základě této Smlouvy povinen objednat Služby na objednávku, a na základě této Smlouvy tak nemusí být Služby na objednávku vůbec poskytnuty. Skutečný rozsah objednaných a poskytovaných Služeb na objednávku bude záviset pouze na potřebách Objednatele.

Sjednání Prováděcích smluv bude probíhat následovně:

  - V průběhu doby stanovené v odst. 72 Smlouvy je Objednatel oprávněn kdykoli zaslat Poskytovateli písemný požadavek na poskytnutí Služeb na objednávku (dále jen „Požadavek“). Požadavek bude Poskytovateli doručen e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu oprávněné osoby Poskytovatele jmenované pro tyto záležitosti dle čl. XX Smlouvy nebo datovou zprávou do datové schránky Poskytovatele. Požadavek není návrhem na uzavření smlouvy.

  - Poskytovatel je povinen přijetí Požadavku do 1 pracovního dne od jeho doručení písemně potvrdit, a to doručením písemného potvrzení přijetí Požadavku e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu oprávněné osoby Objednatele jmenované pro tyto záležitosti dle čl. XX Smlouvy nebo datovou zprávou do datové schránky Objednatele.

  - Neurčí-li Objednatel v Požadavku lhůtu delší, nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, zavazuje se Poskytovatel do 5 pracovních dnů ode dne doručení Požadavku doručit Objednateli e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu oprávněné osoby Objednatele jmenované pro tyto záležitosti dle čl. XX Smlouvy nebo datovou zprávou do datové schránky Objednatele písemnou nabídku na realizaci Požadavku (dále jen „Nabídka“). Nabídka na realizaci Požadavku musí obsahovat minimálně:

    - odkaz na tuto Smlouvu;

    - označení Smluvních stran;

    - předmět plnění Služeb na objednávku včetně jeho specifikace;

    - termín plnění, případně harmonogram plnění;

    - cenovou nabídku vycházející z Ceny Služeb na objednávku a předpokládaného časového rozsahu určeného na základě poctivě a v dobré víře Poskytovatelem uskutečněného posouzení pracnosti poptávaných Služeb na objednávku; a

    - akceptační kritéria pro předmět plnění Služeb na objednávku, která Poskytovatel předem projedná s Objednatelem.

  - Objednatel je oprávněn požadovat písemné objasnění, doplnění nebo úpravu Nabídky a Poskytovatel je povinen toto provést, lze-li to po něm spravedlivě požadovat. Požadavek na písemné objasnění, doplnění nebo úpravu Nabídky bude Poskytovateli doručen stejně jako Požadavek. Poskytovatel je povinen vypořádat požadavek na písemné objasnění, doplnění nebo úpravu Nabídky doručením nové Nabídky dle odst. 76.3 Smlouvy.

  - Doba platnosti Nabídky je vždy minimálně 60 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. V případě, že v Nabídce chybí některá z výše uvedených náležitostí, nemá to vliv na její závaznost pro Poskytovatele. Nabídka není návrhem na uzavření smlouvy.

  - Bude-li Objednatel s Nabídkou souhlasit, doručí Poskytovateli písemnou objednávku na poskytnutí daných Služeb na objednávku (dále jen „Objednávka“). Objednávka bude Poskytovateli doručena e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu oprávněné osoby Poskytovatele jmenované pro tyto záležitosti dle čl. XX Smlouvy nebo datovou zprávou do datové schránky Poskytovatele.

  - Neurčí-li Objednatel v rámci Objednávky lhůtu delší, nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, zavazuje se Poskytovatel do 5 pracovních dnů ode dne doručení Objednávky doručit Objednateli e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu oprávněné osoby Objednatele jmenované pro tyto záležitosti dle čl. XX Smlouvy nebo datovou zprávou do datové schránky objednatele písemné potvrzení Objednávky. Tímto doručením tohoto písemného potvrzení Objednávky dochází mezi Smluvními stranami k uzavření Prováděcí smlouvy.

  - Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na objednávku dle Nabídky odsouhlasené Objednávkou v souladu s touto Smlouvou.

  - Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že doručování Požadavku, Nabídky, Objednávky a všech potvrzení dle tohoto článku této Smlouvy, včetně jejich případných příloh nebo dodatků, bude probíhat pouze způsoby stanovenými v tomto článku této Smlouvy.

Objednatel a Poskytovatel jsou povinni si navzájem poskytovat v rámci přípravy Požadavku, Nabídky a Objednávky veškerou nezbytnou součinnost, kterou po nich lze spravedlivě požadovat, a to zejména pro účely úplného, jednoznačného a srozumitelného vymezení všech jejich potřebných náležitostí, zejména týkajících se předmětu plnění daných Služeb na objednávku, a pro účely včasného a řádného uzavření Prováděcí smlouvy a plnění předmětu daných Služeb na objednávku.

Každá Prováděcí smlouva se řídí obecnými ustanoveními ujednanými v této Smlouvě a specifickými ustanoveními ujednanými v dané Prováděcí smlouvě. Na Prováděcí smlouvu se dále užijí ta ustanovení a smluvní typy Občanského zákoníku, která budou odpovídat předmětu plnění dané Prováděcí smlouvy. Bude-li předmětem plnění dané Prováděcí smlouvy zhotovení díla, užijí se na danou Prováděcí smlouvu ustanovení smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku. Bude-li předmětem plnění dané Prováděcí smlouvy poskytnutí služeb, užijí se na danou Prováděcí smlouvu přiměřeně vhodná ustanovení této Smlouvy.

Výsledky poskytnutých Služeb na objednávku budou Objednatelem akceptovány dle čl. X Smlouvy.

Poskytovatel je povinen zpracovat a doručit Objednateli přehledný a kompletní výkaz o poskytnutých Službách na objednávku (dále jen „Výkaz o Službách na objednávku“). Výkaz o Službách na objednávku je základním podkladem pro ověření oprávněnosti a správnosti účtované výše odměny za poskytování Služeb na objednávku. Odměna za poskytování Služeb na objednávku bude vždy vypočtena a hrazena pouze na základě časového rozsahu skutečně poskytnutých Služeb na objednávku, resp. skutečně čerpaných pracovních kapacit Poskytovatele, který je podložen příslušnou Prováděcí smlouvou.

Výkaz o Službách na objednávku bude obsahovat alespoň:

  - identifikační údaje Objednatele a Poskytovatele,

  - identifikaci této Smlouvy,

  - identifikaci Prováděcí smlouvy,

  - vymezení hodnoty celkového vykázaného časového rozsahu poskytnutých Služeb na objednávku vyjádřeného v počtu člověkodní (MD), případně částí člověkodní (MD),

  - vymezení hodnoty celkové ceny za poskytnutí Služeb na objednávku,

  - popis jednotlivých činností provedených v rámci poskytnutí Služeb na objednávku, vymezení hodnot vykázaného časového rozsahu daných činností vyjádřeného v počtu člověkodní (MD), případně částí člověkodní (MD), a identifikace fyzických osob, které dané činnosti v daném časovém rozsahu prováděli.

Náležitosti Výkazu o Službách na objednávku musí být zpracovány dostatečně podrobně tak, aby Objednatel mohl posoudit, zda jednotlivé činnosti byly v rámci poskytování Služeb na objednávku provedeny, zda Poskytovateli vznikl za jejich provedení nárok na jejich úhradu a zda vykázaný počet člověkodní (MD), případně částí člověkodní (MD), je přiměřený vzhledem k provedené činnosti. Jedním (1) člověkodnem (MD) se rozumí osm (8) hodin vykonávání práce jedním (1) člověkem. Nejmenší vykazatelná jednotka časového rozsahu poskytnutých Služeb na objednávku je každých započatých 15 (patnáct) minut vykonávání práce 1 (jedním) člověkem.

Pokud byla v Prováděcí smlouvě stanovena výše maximální odměny, která může být za poskytování Služeb na objednávku na základě dané Prováděcí smlouvy uhrazena, nebo výše maximálního časového rozsahu poskytovaných Služeb na objednávku, musí být s tímto Výkaz o Službách na objednávku v souladu.

Nestanoví-li Objednatel v rámci konkrétní Prováděcí smlouvy výslovně jinak, bude Výkaz o Službách na objednávku zpracován jednorázově za celou dobu poskytování Služeb na objednávku na základě konkrétní Prováděcí smlouvy a Objednateli bude doručen nejpozději do 5 pracovních dní ode dne, ve kterém byly výsledky poskytnutých Služeb na objednávku na základě dané Prováděcí smlouvy Objednatelem akceptovány dle čl. X Smlouvy, tj. ode dne podpisu příslušného protokolu o akceptačním řízení s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“ dle odst. 96 a násl. Smlouvy ze strany Smluvních stran, nebo ode dne doručení potvrzení Objednatele dle odst. 94 Smlouvy. Objednatel může v rámci konkrétní Prováděcí smlouvy stanovit výslovně jinak, např. tak, že Výkaz o Službách na objednávku bude pro danou Prováděcí smlouvu zpracováván a doručován pravidelně pro určité vyhodnocovací období, ve kterém byly Služby na objednávku poskytovány, např. pro každý kalendářní měsíc.

Objednatel do 5 pracovních dní ode dne doručení Výkazu o Službách na objednávku daný Výkaz o Službách na objednávku schválí, nebo odmítne jeho schválení a Poskytovateli jej vrátí s výhradou k provedení opravy nebo k vysvětlení s uvedením důvodu vrácení. Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dní ode dne vrácení Výkazu o Službách na objednávku výhrady Objednatele vypořádat a Objednateli doručit nový Výkaz o Službách na objednávku. Ve vztahu k novému Výkazu o Službách na objednávku se opět uplatní postup dle přechozích vět tohoto odstavce této Smlouvy, přičemž takto lze postupovat opakovaně. Výhrady Objednatele budou řešeny vzájemnou dohodou Smluvních stran. Pokud Objednatel ve lhůtě 15 pracovních dní ode dne doručení Výkazu o Službách na objednávku daný Výkaz o Službách na objednávku neschválí, nebo jej Poskytovateli nevrátí s výhradou k provedení opravy nebo k vysvětlení s uvedením důvodu vrácení, tak platí, že daný Výkaz o Službách na objednávku byl Objednatelem schválen.

Objednatel může odmítnout schválení Výkazu o Službách na objednávku např. z důvodu, že nemá požadované náležitosti, požadované náležitosti nejsou zpracované v souladu s touto Smlouvou (např. dostatečně podrobně), neodpovídá skutečnosti nebo rozsahem poskytnutých Služeb na objednávku neodpovídá výši maximální odměny nebo maximálního časového rozsahu stanovenému v Prováděcí smlouvě.

Nebyly-li Služby na objednávku poskytnuty v souladu s touto Smlouvou či příslušnou Prováděcí smlouvou, budou ve Výkazu o Službách na objednávku výslovně uvedeny a řádně vyčísleny příslušné smluvní pokuty dle čl. XVI Smlouvy.

Budou-li v jednom časovém období poskytovány Služby na objednávku na základě více Prováděcích smluv současně, budou Výkazy o Službách na objednávku zpracovávány samostatně ve vztahu ke každé jednotlivé Prováděcí smlouvě.

Objednatelem schválený Výkaz o Službách na objednávku bude podkladem pro fakturaci a úhradu odměny za poskytnutí daných Služeb na objednávku dle čl. V Smlouvy.

# AKCEPTACE VÝSLEDKŮ POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

Výsledky poskytnutých Služeb budou Objednatelem akceptovány po předání výsledku poskytnutých Služeb ze strany Poskytovatele Objednateli, a to na základě akceptačního řízení provedeného dle odst. 95 až 98 Smlouvy (dále jen „Akceptační řízení“), není-li v této Smlouvě nebo dle této Smlouvy stanoveno výslovně jinak.

Výsledky poskytnuté Jednorázové služby budou Objednatelem akceptovány po předání výsledku poskytnuté Jednorázové služby ze strany Poskytovatele Objednateli, a to na základě Akceptačního řízení.

Výsledky poskytnutých Průběžných služeb nebudou Objednatelem akceptovány na základě Akceptačního řízení.

Výsledky poskytnutých Služeb na objednávku na základě konkrétní Prováděcí smlouvy budou Objednatelem akceptovány po předání výsledku poskytnutých Služeb na objednávku ze strany Poskytovatele Objednateli, a to na základě Akceptačního řízení, ledaže bude v příslušné Prováděcí smlouvě výslovně stanoveno, že k danému výsledku poskytnutých Služeb na objednávku se provedení Akceptačního řízení nepožaduje.

Bude-li ke Službám na objednávku v příslušné Prováděcí smlouvě výslovně stanoveno, že k danému výsledku poskytnutých Služeb na objednávku se provedení Akceptačního řízení nepožaduje, tak daný výsledek poskytnutých Služeb na objednávku je akceptován doručením písemného potvrzení o jeho předání či poskytnutí (např. dokončení pouze ústních konzultací dle Prováděcí smlouvy) a převzetí ze strany Objednatele Poskytovateli. Takové potvrzení se Objednatel zavazuje Poskytovateli doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, ode dne předání či poskytnutí výsledku poskytnutých Služeb na objednávku ze strany Poskytovatele Objednateli. Smluvní strany považují v případě doručení takového potvrzení výsledek poskytnutých Služeb za Poskytovatelem řádně předaný či poskytnutý a Objednatelem řádně převzatý a akceptovaný. Objednatel je oprávněn takové potvrzení Poskytovateli nedoručit, budou-li k tomu existovat vážné důvody týkající se výsledku poskytnutých Služeb na objednávku, pro které to po Objednateli nelze spravedlivě požadovat.

Akceptační řízení zahrnuje ověření, zda plnění poskytnuté Poskytovatelem na základě této Smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní strany touto Smlouvou či příslušnou Prováděcí smlouvou, zavázaly, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých výsledků plnění poskytnutých Poskytovatelem na základě této Smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy, s jejich specifikací a požadavky uvedenými v této Smlouvě či příslušné Prováděcí smlouvě, nebo stanovenými na základě této Smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy, přičemž specifikací se rozumí rovněž akceptační kritéria, byla-li dle této Smlouvy stanovena.

Objednatel vyhotoví o provedení každého Akceptačního řízení protokol (dále jen „Protokol o akceptačním řízení“), jehož návrh je Poskytovatel povinen Objednateli předložit spolu s předložením výsledku plnění Poskytovatele k akceptaci.

Akceptační řízení probíhá následovně:

  - Poskytovatel písemně informuje Objednatele o termínu předložení výsledku plnění Poskytovatele k akceptaci nejpozději 5 dnů před předložením výsledku plnění Poskytovatele k akceptaci.

  - Poskytovatel předloží Objednateli k akceptaci výsledek plnění Poskytovatele, který je předmětem Akceptačního řízení, a to tak, aby výsledek plnění Poskytovatele byl Objednateli řádně předán v termínu stanoveném touto Smlouvou či Prováděcí smlouvou.

  - Objednatel se zavazuje uvést veškeré jím zjištěné vady a své výhrady nebo připomínky k výsledku plnění Poskytovatele předloženému k akceptaci do 10 dnů od jeho předložení Objednateli, nebo do 15 dnů od jeho předložení Objednateli, pokud byla porušena povinnost Poskytovatele dle odst. 97.1 Smlouvy, v Protokolu o akceptačním řízení. Pokud Objednatel nesplní svou povinnost dle tohoto odstavce této Smlouvy ve stanovené lhůtě, je v prodlení. Poskytovatel není v prodlení s plněním termínů dle této Smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy po dobu, ve které je Objednatel v prodlení s plněním svých povinností dle tohoto odstavce této Smlouvy. Termíny dle této Smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy se o tuto dobu prodlení Objednatele prodlužují.

  - V případě, že výsledek plnění Poskytovatele neobsahuje dle Objednatele žádnou vadu a Objednatel nemá k výsledku plnění Poskytovatele žádné výhrady ani připomínky, je výsledkem Akceptačního řízení „Akceptováno bez výhrad“. Smluvní strany považují v takovém případě výsledek plnění Poskytovatele za Poskytovatelem řádně předaný a Objednatelem řádně převzatý a akceptovaný.

  - V případě, že výsledek plnění Poskytovatele obsahuje dle Objednatele drobné vady, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání výsledku plnění Poskytovatele, nebo Objednatel má k výsledku plnění Poskytovatele nepodstatné výhrady či připomínky, je výsledkem Akceptačního řízení „Akceptováno s výhradou“. V takovém případě bude Protokol o akceptačním řízení obsahovat soupis Objednatelem vytknutých vad, výhrad či připomínek a také způsoby a přiměřené lhůty pro jejich odstranění, na kterých se Smluvní strany dohodly. Smluvní strany považují v takovém případě výsledek plnění Poskytovatele za Poskytovatelem řádně předaný a Objednatelem řádně převzatý a akceptovaný, pakliže však nebudou Objednatelem vytknuté vady, výhrady či připomínky odstraněny v souladu s Protokolem o akceptačním řízení, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu dle této Smlouvy. Poskytovatel písemně informuje Objednatele o odstranění vad, výhrad či připomínek a předá Objednateli nový výsledek plnění Poskytovatele či jeho příslušnou část. Objednatel nový výsledek plnění Poskytovatele či jeho příslušnou část do 10 dnů od jeho předložení Objednateli posoudí a Poskytovateli odstranění Objednatelem vytknutých vad, výhrad či připomínek písemně potvrdí.

  - V případě, že výsledek plnění Poskytovatele obsahuje dle Objednatele vady jiné než drobné vady nebo Objednatel má k výsledku plnění Poskytovatele podstatné výhrady či připomínky, je výsledkem Akceptačního řízení „Neakceptováno“. V takovém případě bude Protokol o akceptačním řízení obsahovat soupis Objednatelem vytknutých vad, výhrad či připomínek. Smluvní strany nepovažují v takovém případě výsledek plnění Poskytovatele za Poskytovatelem řádně předaný a Objednatelem převzatý a akceptovaný a Poskytovatel se může dostat do prodlení s předáním výsledku plnění Poskytovatele dle této Smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit Objednatelem vytknuté vady, výhrady či připomínky nebo poskytnout nové plnění. Akceptační řízení dle odst. 97 Smlouvy se v tomto případě opakuje, dokud nebude výsledek plnění Poskytovatele Objednatelem akceptován s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“.

Nesdělení některé výhrady či připomínky nebo neoznámení některé vady výsledku plnění Poskytovatele v rámci Akceptačního řízení nemá vliv na povinnost Poskytovatele tuto vadu odstranit, pokud o ní ví, nebo ji dodatečně zjistí či mu bude dodatečně oznámena, pakliže tato vada byla ve výsledku plnění Poskytovatele v okamžiku jeho předání Objednateli již obsažena.

Lhůty uvedené v tomto článku této Smlouvy platí, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

Provedení Akceptačního řízení nebo postupu dle odst. 94 Smlouvy nemá vliv na termíny pro provedení plnění, včetně předání výsledku plnění, Poskytovatele Objednateli stanovené v této Smlouvě či příslušné Prováděcí smlouvě.

Akceptací výsledku plnění Poskytovatele dle této Smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy se předmětné plnění považuje za provedené, a tedy předmětný závazek Poskytovatele dle této Smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy se považuje za splněný a výsledek plnění Poskytovatele je Objednateli předán k užívání.

# PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

V rámci plnění této Smlouvy má každá Smluvní strana zejména následující povinnosti:

  - vzájemně spolupracovat a poskytovat druhé Smluvní straně součinnost nezbytnou a potřebnou pro řádné plnění jejích povinností vyplývajících z této Smlouvy;

  - poskytovat druhé Smluvní straně veškeré vstupy, tj. informace, podklady a přístupy nezbytné a potřebné pro řádné plnění jejích povinností vyplývajících z této Smlouvy;

  - neprodleně informovat druhou Smluvní stranu o vzniku nebo hrozícím vzniku překážky plnění mající významný vliv na řádné a včasné plnění této Smlouvy;

  - poskytovat druhé Smluvní straně úplné, pravdivé a včasné informace o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy;

  - plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním povinností vázaných k jednotlivým termínům a úhradě splatných jednotlivých peněžních dluhů;

  - průběžně konzultovat poskytování Služeb a práce na přípravě nebo zhotovení výsledku poskytovaných Služeb;

  - komunikovat s druhou Smluvní stranou v rámci plnění této Smlouvy v českém nebo slovenském jazyce.

V rámci poskytování Služeb má Poskytovatel zejména následující povinnosti:

  - postupovat při plnění této Smlouvy řádně tak, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy;

  - postupovat při poskytování Služeb v profesionální kvalitě a s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, aplikovat procesy „best practice“, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele;

  - poskytovat Služby v souladu se zájmy Objednatele a při veškeré své činnosti dbát jeho dobrého jména a nedopustit se jednání, které by mohlo dobré jméno Objednatele jakkoli ohrozit nebo poškodit;

  - zajistit dostatečnou kapacitu svých pracovníků s odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro poskytování Služeb;

  - poskytovat Služby v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy, dle současného stavu techniky, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria, tak jak vyplývají i z příslušných právních předpisů,

  - řídit se provozní, bezpečnostní a ostatní dokumentací a pravidly Objednatele;

  - zajistit, aby všechny osoby za Poskytovatele, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy Objednatele, s nimiž Objednatel Poskytovatele seznámil.

Poskytovatel je povinen poskytovat plnění dle této Smlouvy řádně a včas a v souladu s touto Smlouvou a veškerými jejími přílohami, příslušnými ČSN, ČSN EN a českými i evropskými právními předpisy platnými a účinnými v době poskytování plnění dle této Smlouvy.

Poskytovatel je při poskytování plnění dle této Smlouvy vázán příkazy či pokyny Objednatele, pokud Objednatel Poskytovateli takové příkazy či pokyny udělí.

Poskytovatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost informací, věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal pro plnění této Smlouvy, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazu či pokynu, který mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné informace, věci, podklady nebo příkazy či pokyny Objednatele překážejí v řádném plnění této Smlouvy, Poskytovatel v nezbytném rozsahu přeruší plnění této Smlouvy do doby výměny nebo doplnění informací, věcí nebo podkladů nebo změny příkazů či pokynů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na plnění této Smlouvy s použitím předaných informací, věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů či pokynů. Poskytovatel je povinen pokračovat v plnění této Smlouvy v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné informace, věci, podklady nebo příkazy či pokyny a technologický postup plnění této Smlouvy. Termíny plnění této Smlouvy, byly-li přerušením plnění této Smlouvy přímo dotčeny, se prodlužují o dobu přerušením vyvolanou.

Je-li k plnění této Smlouvy nezbytná součinnost Objednatele, Poskytovatel písemně informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti a písemně mu určí přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Objednatel se zavazuje písemně reagovat na žádost Poskytovatele o poskytnutí součinnosti do 3 pracovních dnů ode dne jejího doručení Objednateli, přičemž v rámci této reakce Poskytovateli písemně sdělí, zda je schopen požadovanou součinnost poskytnout a v jaké přiměřené lhůtě, nebude-li tak schopen učinit v přiměřené lhůtě stanovené Poskytovatelem. Neposkytne-li Objednatel Poskytovateli požadovanou součinnost, přestože mu byla k poskytnutí požadované součinnosti Poskytovatelem dána přiměřená lhůta nebo tak neučinil ani v přiměřené lhůtě sdělené Poskytovateli, postupuje se přiměřeně podle odst. 106 Smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout ke splnění smluvních závazků Poskytovatele účelnou součinnost, dokumentaci a informace definované v této Smlouvě nebo potřebné pro účelné plnění této Smlouvy. Objednatel se zavazuje včas informovat Poskytovatele o všech organizačních změnách, poznatcích z kontrolní činnosti, podnětech vlastních zaměstnanců a dalších skutečnostech významných pro plnění této Smlouvy.

Poskytovatel je povinen zajistit a zachovat bezpečnost dat obsažených ve webové aplikaci, a to zejména z pohledu jejich důvěrnosti, dostupnosti a integrity. Poskytovatel je povinen plnit tuto Smlouvu tak, aby důvěrnost, dostupnost a integrita daných dat nebyla ztracena, přerušena, ohrožena ani omezena. Je-li k plnění této Smlouvy nezbytné důvěrnost, dostupnost či integritu daných dat ztratit, přerušit, ohrozit nebo omezit, může tak Poskytovatel učinit pouze po předchozím souhlasu Objednatele a jen v rozsahu Objednatelem předem odsouhlaseném.

Objednatel je oprávněn se všemi družicovými daty zpracovanými v rámci plnění této Smlouvy jakkoli a kdykoliv volně nakládat a disponovat. Poskytovatel není oprávněn Objednatele omezovat v nakládání a disponování s danými daty. Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli jakkoli a kdykoliv volně nakládat a disponovat s danými daty a poskytnout k tomuto Objednateli veškerou potřebnou součinnost. Poskytovatel není oprávněn daná data jakkoli užívat, s výjimkou užití, které je nezbytně nutné k plnění této Smlouvy. Je-li užití daných dat potřebné z jiného důvodu, může je Poskytovatel užít jen po předchozím souhlasu Objednatele a jen v rozsahu Objednatelem předem odsouhlaseném. V případě pochybností ohledně oprávněnosti užití daných dat Poskytovatelem, je Poskytovatel povinen postupovat dle předchozí věty tohoto odstavce této Smlouvy. Poskytovatel není oprávněn daná data zejména poskytovat třetím osobám, rozmnožovat je, zpřístupňovat, šířit nebo je jinak komerčně využívat.

Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, datech a informacích, které jsou obsažené v této Smlouvě a dále o všech skutečnostech, datech a informacích, které mu byly v souvislosti s touto Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se v souvislosti s touto Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Poskytovatel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Poskytovatele veřejně přístupnými stanou. Poskytovatel nesmí takové skutečnosti, data a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo jiných osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce této Smlouvy je Poskytovatel povinen zachovávat i po zániku závazků z této Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti, data a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Poskytovatele. Povinnosti dle tohoto odstavce této Smlouvy se nevztahují na případy, kdy je Poskytovatel povinen zveřejnit takové skutečnosti, data nebo informace na základě povinnosti uložené mu zákonným právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Poskytovatel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Poskytovatel prohlašuje, že zavedl potřebná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů. Poskytovatel je povinen v rámci plnění této Smlouvy dodržovat zásady ochrany osobních údajů stanovené Objednatelem, se kterými byl Poskytovatel seznámen ze strany Objednatele. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci plnění této Smlouvy může vystupovat v roli zpracovatele, správce nebo společného správce osobních údajů. Poskytovatel je v případě potřeby uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s Objednatelem povinen takovou smlouvu o zpracování osobních údajů s Objednatelem bez zbytečného odkladu uzavřít. Taková smlouva o zpracování osobních údajů bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a zásadami ochrany osobních údajů stanovenými Objednatelem.

Poskytovatel je povinen dodržovat při plnění této Smlouvy veškerou aktuální bezpečnostní politiku a předpisy Objednatele, které mu byly Objednatelem předány nebo se kterými byl Objednatelem seznámen a které mají dopad na plnění Poskytovatele dle této Smlouvy. Bezpečnostní politikou a předpisy Objednatele, které mají dopad na plnění Poskytovatele dle této Smlouvy, se rozumí bezpečnostní dokumentace, která se vztahuje k plnění Poskytovatele dle této Smlouvy nebo se obvykle vztahuje k povinnostem subjektů, které jsou v dodavatelském vztahu k Objednateli, s přihlédnutím ke skutečnosti, že Objednatel je správcem významných informačních systémů. Objednatel je povinen Poskytovateli předat nebo Poskytovatele seznámit s aktuální bezpečnostní politikou a předpisy Objednatele, které mají dopad na plnění Poskytovatele dle této Smlouvy, o čemž bude vždy vyhotoven zápis podepsaný oběma Smluvními stranami.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli součinnost při výběru dodavatele na poskytování služeb obdobných Službám nebo vztahujících se ke Službám poskytovaným Poskytovatelem dle Prováděcí smlouvy, a to poskytnutím nebo zpřístupněním informací, dat či dokumentací týkajících se předmětu plnění této Smlouvy, které jsou nezbytné k provedení výběru takového dodavatele v souladu s příslušnými právními předpisy a které lze po Poskytovateli spravedlivě požadovat.

Bude-li Poskytovatel na základě této Smlouvy Objednateli předávat v elektronické podobě jakékoliv informace, data, provozní údaje nebo dokumentace, je povinen je Objednateli předat tak, aby byly pro Objednatele dále použitelné, a to obvykle v systematizované podobě a v otevřeném a strojově čitelném formátu, např. *.pdf nebo *.xls či *.xlsx nebo *.doc či *.docx.

Získá-li Poskytovatel v souvislosti s plněním této Smlouvy jakákoliv data, která nebudou nezbytná pro splnění této Smlouvy, neprodleně taková data zlikviduje v souladu s pokyny Objednatele. Likvidaci ostatních získaných dat Poskytovatel provede stejným způsobem, a to neprodleně po splnění předmětu této Smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak. Poskytovatel je povinen si vždy před provedením likvidace dat vyžádat pokyny a souhlas Objednatele.

Poskytovatel bere na vědomí, že osoba či osoby, jimiž bude plnit tuto Smlouvu a které budou vstupovat do sídla Objednatele, se mohou v sídle Objednatele pohybovat pouze v přítomnosti zaměstnance Objednatele či jiné Objednatelem pověřené osoby. Poskytovatel se zavazuje, že osoba či osoby, jimiž bude plnit tuto Smlouvu, se v sídle Objednatele zdrží jednání, které by vedlo k nabytí důvěrných informací Objednatele, jež nejsou nutné pro řádné plnění této Smlouvy, nebo které by vedlo k narušení bezpečnosti Objednatele.

Poskytovatel je povinen písemně informovat Objednatele o skutečnosti, že se na Poskytovatele nebo jeho poddodavatele vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se Poskytovatel nebo jeho poddodavatel o takové skutečnosti dozví.

Poskytovatel je povinen předat Objednateli své čestné prohlášení, že se na Poskytovatele a jeho poddodavatele nevztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 48a odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemné žádosti Objednatele.

Objednatel je oprávněn přiměřeně a v nezbytném rozsahu kdykoliv a jakýmkoliv způsobem zkontrolovat, zda Poskytovatel řádně splnil či plní veškeré povinnosti Poskytovatele dle této Smlouvy. Objednatel je oprávněn kontrolu provádět i v provozovnách Poskytovatele a na jiných místech, kde Poskytovatel provádí činnosti související s plněním této Smlouvy. Poskytovatel je povinen takovou kontrolu po předchozím oznámení ze strany Objednatele umožnit a poskytnout Objednateli k takové kontrole veškerou potřebnou součinnost.

# VLASTNICKÉ PRÁVO A UŽÍVACÍ PRÁVA

V případě, že součástí plnění Poskytovatele dle této Smlouvy budou movité věci, které se mají stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem předání výsledku takového plnění Objednateli. Ke stejnému dni přechází na Objednatele také nebezpečí škody na předaných věcech. Do nabytí vlastnického práva uděluje Poskytovatel Objednateli právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu této Smlouvy.

Bude-li předmětem poskytování Služeb nebo výsledkem poskytovaných Služeb, plnění nebo jiné činnosti Poskytovatele, popř. jeho poddodavatele, dle této Smlouvy předmět naplňující znaky autorského díla (dále jen „Autorské dílo“ nebo „Autorská díla“) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), Poskytovatel poskytuje nebo zajistil, že Objednateli je poskytnuto, a Objednatel nabývá dnem předání či poskytnutí Autorského díla Objednateli dle této Smlouvy právo užívat takové Autorské dílo (dále jen „Licence“), a to v rozsahu dle této Smlouvy.

Poskytovatel je povinen Objednateli poskytnout nebo zajistit, aby Objednateli byla poskytnuta veškerá práva, která jsou nezbytná k tomu, aby Objednatel byl oprávněn webovou aplikaci provozovanou ve formě cloud computingu jako software as a service (SaaS), včetně všech jejích částí, komponent, modulů a funkcionalit, oprávněně užívat v souladu s touto Smlouvu a v rozsahu a k účelu sjednanému touto Smlouvou nebo vyplývajícímu z této Smlouvy, a to ode Dne dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace minimálně po celou dobu poskytování Průběžných služeb provozu, přičemž toto je zahrnuto v příslušných Cenách Průběžných služeb.

- Bude-li k užívání webové aplikace provozované ve formě cloud computingu jako software as a service (SaaS), včetně všech jejích částí, komponent, modulů a funkcionalit, potřeba poskytnutí Licence, je Licence poskytována a Objednatelem nabývána:

  - jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v příslušných Cenách Průběžných služeb;

  - jako nevýhradní;

  - z hlediska časového rozsahu ode Dne dodání, zprovoznění a zpřístupnění webové aplikace minimálně po celou dobu poskytování Průběžných služeb provozu;

  - z hlediska územního rozsahu jako neomezená;

  - z hlediska věcného rozsahu, tj. způsobu užití, tak, že opravňuje k takovým způsobům užití, které jsou potřebné nebo nezbytné k tomu, aby bylo webovou aplikaci možné užívat k účelu sjednanému touto Smlouvou nebo účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, zejména tak, aby rozsah způsobů užití naplnil potřeby Objednatele v rámci užívání webové aplikace při výkonu jeho činností;

  - z hlediska osobního rozsahu tak, že opravňuje k použití tolika uživateli, kolik jich bude potřeba k uživatelskému užívání webové aplikace tak, aby webovou aplikaci bylo možné užívat k účelu sjednanému touto Smlouvou nebo účelu vyplývajícímu z této Smlouvy, není-li ve Specifikaci předmětu plnění stanoveno výslovně jinak.

Bude-li Autorským dílem předmět, který není webovou aplikací provozovanou ve formě cloud computingu jako software as a service (SaaS), resp. její částí, komponentou, modulem či funkcionalitou, (dále jen „Obecné autorské dílo“) je Licence poskytována a Objednatelem nabývána, není-li v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak:

  - jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v příslušných Cenách Služeb;

  - jako neomezená a výhradní;

  - z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv k předmětu Licence;

  - z hlediska územního rozsahu jako neomezená;

  - z hlediska věcného rozsahu, tj. způsobu užití, tak, že opravňuje ke všem známým a možným způsobům užití, které povaha daného Obecného autorského díla, resp. dané části Obecného autorského díla, připouští, a které nejsou v rozporu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, které jsou potřebné nebo nezbytné k tomu, aby bylo dané Obecné autorské dílo, resp. danou část Obecného autorského díla, možné řádně užívat k účelu sjednanému touto Smlouvou či příslušnou Prováděcí smlouvou nebo účelu vyplývajícímu z této Smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy, zejména tak, aby rozsah způsobů užití naplnil potřeby Objednatele v rámci užívání daného Obecného autorského díla, resp. dané části Obecného autorského díla, při výkonu jeho činností;

  - z hlediska osobního rozsahu jako neomezená.

Objednatel není povinen Licenci využít, a to ani z části.

Poskytovatel tímto jménem všech autorů Obecných autorských děl:

  - bezplatně uděluje Objednateli oprávnění Obecná autorská díla zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejména je jakkoli upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;

  - zmocňuje Objednatele, aby jménem všech autorů Obecných autorských děl uděloval třetím osobám oprávnění Obecná autorská díla zveřejnit a jakýmkoliv způsobem měnit, tedy zejména je jakkoli upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s díly jinými, zařadit do díla souborného apod.;

  - uděluje Objednateli oprávnění zmocnit jménem všech autorů Obecných autorských děl třetí osoby k udělení oprávnění jiným třetím osobám ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Obecných autorských děl v rozsahu dle odst. 127.1 Smlouvy jménem všech autorů Obecných Autorských děl.

Poskytovatel je povinen Objednateli poskytnout nebo zajistit, aby Objednateli byla poskytnuta veškerá práva, která jsou nezbytná k tomu, aby Objednatel byl oprávněn užívat surová komplementární družicová data v souladu s touto Smlouvou a v rozsahu a k účelu sjednanému touto Smlouvou nebo vyplývajícímu z této Smlouvy, a to zejména tak, aby rozsah a způsob užití surových komplementárních družicových dat odpovídal potřebám Objednatele v rámci jejich pořizování pro účely plnění této Smlouvy. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutá práva k surovým komplementárním družicovým datům nejsou zatížena právy třetích osob, která by omezovala Objednatele v jejich užití v souladu s touto Smlouvou a že užitím surových komplementárních družicových dat v souladu s touto Smlouvou nedojde k porušení práv třetích osob.

Ustanovení tohoto článku této Smlouvy týkající se Obecných autorských děl se přiměřeně použijí rovněž na družicová data zpracovaná v rámci plnění této Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda tato zpracovaná družicová data naplňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona. Zpracovanými družicovými daty se pro účely tohoto článku této Smlouvy rozumí veškeré výstupy vzniklé zpracováním surových komplementárních družicových dat v rámci plnění této Smlouvy, a to včetně dat doplněných o jakékoliv informace, parametry, značky, markery nebo jiné údaje poskytované či určené Objednatelem dle této Smlouvy, zejména dle Specifikace předmětu plnění. Zpracovaná družicová data se tak pro účely tohoto článku této Smlouvy považují za Obecné autorské dílo ve smyslu této Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda zpracovaná družicová data naplňují znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona. Ke zpracovaným družicovým datům tak jsou Objednateli poskytnuty či uděleny veškerá práva, zmocnění a oprávnění, která jsou Objednateli poskytnuty či uděleny dle tohoto článku této Smlouvy k Obecným autorským dílům, a to výslovně zejména práva užití v rozsahu shodném s rozsahem Licence k Obecným autorským dílům dle odst. 125 Smlouvy, oprávnění či zmocnění v rozsahu shodném s rozsahem oprávnění či zmocnění k Obecným autorským dílům dle odst. 127 Smlouvy. Poskytovatel není oprávněn zpracovaná družicová data jakkoliv užívat, zejména je poskytovat třetím osobám, rozmnožovat je, zpřístupňovat, šířit nebo je jinak komerčně využívat, ledaže Objednatel s takovým užitím udělí předchozí výslovný písemný souhlas, přičemž výjimkou je užití, které je nezbytně nutné k plnění této Smlouvy.

Poskytovatel bere výslovně na vědomí, že Objednatel je oprávněn Obecné autorské dílo zveřejnit a zpřístupnit jakékoli třetí osobě, a to například Ministerstvu zemědělství ČR či jakýmkoliv orgánům Evropské unie v rámci agendy Společné zemědělské politiky EU.

Součástí Licence k Obecným autorským dílům je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití Obecných autorských děl v rozsahu shodném s rozsahem Licence a souhlas Poskytovatele k postoupení Licence na třetí osoby, přičemž Poskytovatel nepožaduje sdělení, zda a komu byla taková podlicence nebo Licence poskytnuta nebo postoupena.

V případě zániku Prováděcí smlouvy v rámci Služeb na objednávku jinak než jejím splněním, nabývá Objednatel oprávnění a zmocnění dle odst. 127 Smlouvy k doposud předaným či poskytnutím Obecným autorským dílům okamžikem zániku příslušné Prováděcí smlouvy.

Do okamžiku, než bude Autorské dílo předáno či poskytnuto Objednateli dle odst. 122 Smlouvy, je Objednatel oprávněn Autorské dílo užívat v rozsahu a způsobem nezbytným k provedení akceptace výsledku plnění Poskytovatele dle této Smlouvy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při plnění této Smlouvy vznikne činností Poskytovatele a Objednatele v rámci Obecného autorského díla dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany nebo nevyplývá-li z této Smlouvy výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že Poskytovatel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Ceny Služeb jsou stanoveny se zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.

Bude-li Obecné autorské dílo vytvořeno činností Poskytovatele, Smluvní strany činí nesporným, že jakékoliv takové Obecné autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Objednatele.

Poskytnutí či udělení veškerých práv, zmocnění a oprávnění dle tohoto článku této Smlouvy nelze ze strany Poskytovatele vypovědět a na jejich poskytnutí či udělení nemá vliv ukončení trvání této Smlouvy, nevyplývá-li z tohoto článku této Smlouvy výslovně jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak.

Jestliže jsou s užitím Autorského díla, resp. části Autorského díla, či jiných souvisejících plnění spojeny jednorázové či pravidelné poplatky, je Poskytovatel povinen v rámci příslušné Ceny Služeb řádně uhradit všechny tyto poplatky za celou dobu trvání práva užívat takové Autorské dílo, resp. část Autorského díla, či jiných souvisejících plnění dle této Smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak.

Odměna za veškerá práva, zmocnění a oprávnění poskytnutá či udělená v rámci plnění této Smlouvy Objednateli dle tohoto článku této Smlouvy je již zahrnuta v ceně za plnění, při jehož poskytnutí došlo k vytvoření Autorského díla. Také odměna za zprostředkování nebo postoupení Licence je již zahrnuta v ceně za plnění, při jehož poskytnutí došlo k vytvoření Autorského díla.

Práva, zmocnění a oprávnění poskytnutá či udělená v rámci plnění této Smlouvy Objednateli dle tohoto článku této Smlouvy přecházejí i na případného právního nástupce Objednatele. Případná změna v osobě Poskytovatele, např. právní nástupnictví, nebude mít vliv na práva, zmocnění a oprávnění poskytnutá či udělená v rámci plnění této Smlouvy Objednateli dle tohoto článku této Smlouvy.

Poskytovatel je povinen postupovat tak, aby poskytnutí či udělení veškerých práv, zmocnění a oprávnění dle tohoto článku této Smlouvy zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob.

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Autorským dílům, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí Licence k Autorským dílům podle tohoto článku této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením Autorského díla teprve vznikla.

Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn oprávnění a zmocnění dle odst. 127 Smlouvy ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout či udělit. Objednatel oprávnění a zmocnění dle odst. 127 Smlouvy přijímá. Poskytovatel jménem všech autorů Obecných autorských děl s Objednatelem sjednává, že autoři Obecných autorských děl jsou oprávněni odvolat oprávnění a zmocnění dle odst. 127 Smlouvy jen v případě, že by Objednatel při výkonu zástupčího oprávnění postupoval v rozporu s dobrými mravy.

Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté plnění dle této Smlouvy je prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s poskytnutým plněním Poskytovatele dle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání poskytnutého plnění dle této Smlouvy, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na ceny plnění sjednané dle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.

Veškerá práva poskytnutá či udělená dle tohoto článku této Smlouvy se vztahují ve shora uvedeném rozsahu i na jakákoli rozšíření, upgrady, updaty, patche, nové verze, aktualizované verze, úpravy a překlady Autorských děl. Veškerá zmocnění a oprávnění poskytnutá či udělená dle odst. 127 Smlouvy se vztahují ve shora uvedeném rozsahu i na jakákoli rozšíření, upgrady, updaty, patche, nové verze, aktualizované verze, úpravy a překlady Obecných autorských děl.

Licence dle této Smlouvy je poskytována Objednateli jako jedné účetní jednotce ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel se zavazuje předat Objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné žádosti Objednatele, a to kdykoliv za dobu trvání této Smlouvy i po jejím zániku, je-li to potřeba k ochraně práv a oprávněných zájmů Objednatele či k potvrzení práv Objednatele, písemné potvrzení o všech poskytnutých či udělených právech, zmocněních a oprávněních dle tohoto článku této Smlouvy. Z obsahu tohoto potvrzení musí být jednoznačně zřejmé, že všechny práva, zmocnění a oprávnění dle tohoto článku této Smlouvy byly poskytnuty či uděleny v rozsahu a způsobem uvedeným v tomto článku této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že toto potvrzení má pouze deklaratorní charakter.

# PRÁVA K DATABÁZÍM

Smluvní strany prohlašují, že práva k veškerým databázím Objednatele existujícím před uzavřením této Smlouvy nebo vytvořeným Objednatelem kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, které mají být využity Poskytovatelem pro účely plnění této Smlouvy, náleží Objednateli, který je pořizovatelem databáze ve smyslu § 89 Autorského zákona.

Smluvní strany prohlašují, že práva k veškerým databázím vytvořeným Poskytovatelem pro účely plnění této Smlouvy náleží Objednateli, který je pořizovatelem databáze ve smyslu § 89 Autorského zákona.

Objednatel v souvislosti s plněním této Smlouvy nepřevádí práva pořizovatele databáze ve smyslu § 90 odst. 6 Autorského zákona.

Smluvní strany potvrzují, že s ohledem na práva Objednatele k databázím specifikovaným v odst. 147 a 148 Smlouvy je Poskytovatel oprávněn užívat databáze pouze v rozsahu a způsobem nezbytným pro plnění této Smlouvy.

Součástí práva k databázím dle odst. 147 a 148 Smlouvy je též právo Objednatele vytěžovat a zužitkovávat celý obsah databází za účelem jeho zpracování pro výsledné zobrazení výsledku zpracování.

# VADY PLNĚNÍ

Poskytovatel odpovídá za to, že výsledky poskytnutých Služeb budou v souladu s touto Smlouvou.

Poskytovatel odpovídá za vady všech výsledků poskytnutých Služeb. Poskytovatel odpovídá i za vady vzniklé po předání a převzetí výsledků poskytnutých Služeb, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí výsledků poskytnutých Služeb.

Poskytovatel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s informacemi nebo pokyny, které obdrželi od Poskytovatele.

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po předání výsledků poskytnutých Služeb vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Poskytovatel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z této Smlouvy.

Odpovídá-li Poskytovatel za vady výsledků poskytnutých Služeb, má Objednatel práva z vadného plnění.

Objednatel je oprávněn uplatnit vady písemným oznámením doručeným Poskytovateli. Poskytovatel je povinen doručení oznámení o uplatnění vad bez zbytečného odkladu potvrdit. Objednatel uvede v oznámení o uplatnění vad popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Objednatel je oprávněn uplatnit vady kdykoli v průběhu 24 měsíců od předání výsledků poskytnutých Služeb. Vada je včas uplatněna, je-li písemné oznámení o uplatnění vad doručeno Poskytovateli v době dle předchozí věty tohoto odstavce.

Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od uplatnění vady Objednatelem, projednat s Objednatelem uplatněnou vadu a způsob jejího odstranění.

Poskytovatel je povinen uplatněné vady bezplatně odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich uplatnění Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce, má Objednatel právo:

  - zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo

  - na přiměřenou slevu z ceny nebo

  - od této Smlouvy odstoupit;

- to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo od této Smlouvy odstoupit.

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce je Poskytovatel povinen Objednateli uhradit. Poskytovatel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odst. 162.1 Smlouvy za odstranění vady.

Poskytovatel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Poskytovatel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

Poskytovatel sepíše o odstranění vady protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. Poskytovatel v protokolu uvede také způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

Ustanovení § 1917–1924, § 2099–2101, § 2103–2117 a § 2165–2172 Občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

# POJIŠTĚNÍ

Poskytovatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Poskytovatelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5 000 000,- Kč. V případě, že Poskytovatele tvoří více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

Poskytovatel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo certifikát o pojištění osvědčující splnění povinnosti Poskytovatele dle předchozího odstavce této Smlouvy kdykoli v průběhu trvání závazků Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy, a to do 15 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem písemně vyzván.

Poskytovatel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

# SANKCE A NÁHRADA ŠKODY

Je-li Poskytovatel v prodlení s poskytnutím Jednorázové služby, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Jednorázové služby, a to za každý započatý den prodlení.

Je-li Poskytovatel v prodlení s poskytováním Průběžné služby zpracování družicových dat, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné Ceny Průběžné služby stanovené pro danou Průběžnou službu zpracování družicových dat, u které došlo k porušení či nedodržení dané povinnosti, a to za každý započatý den prodlení.

Pro případy prodlení či porušení povinností stanovených v rámci poskytování Průběžných služeb provozu se Smluvní strany dohodly, že:

  - v případě nedodržení dostupnosti dle SLA je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z příslušné Ceny Průběžné služby stanovené pro danou Průběžnou službu provozu, u které došlo k porušení či nedodržení dané povinnosti či daného parametru, a to za každou započatou 0,1 %, o kterou byla skutečná dostupnost v daném Vyhodnocovacím období nižší než stanovená dostupnost dle SLA;

  - v případě nedodržení lhůty pro potvrzení přijetí incidentu dle SLA je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné Ceny Průběžné služby stanovené pro danou Průběžnou službu provozu, u které došlo k porušení či nedodržení dané povinnosti či daného parametru, a to za každých započatých 30 minut prodlení;

  - v případě nedodržení lhůty pro vyřešení/uzavření incidentu kategorie A – produkční provoz dle SLA je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné Ceny Průběžné služby stanovené pro danou Průběžnou službu provozu, u které došlo k porušení či nedodržení dané povinnosti či daného parametru, a to za každou započatou hodinu prodlení;

  - v případě nedodržení lhůty pro vyřešení/uzavření incidentu kategorie A – archivní provoz dle SLA je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné Ceny Průběžné služby stanovené pro danou Průběžnou službu provozu, u které došlo k porušení či nedodržení dané povinnosti či daného parametru, a to za každý započatý den prodlení;

  - v případě nedodržení maximálního počtu incidentů za období u incidentů kategorie A – produkční provoz dle SLA je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z příslušné Ceny Průběžné služby stanovené pro danou Průběžnou službu provozu, u které došlo k porušení či nedodržení dané povinnosti či daného parametru, a to za každý 1 incident, o který byl skutečný počet incidentů v daném Vyhodnocovacím období vyšší;

  - v případě nedodržení lhůty pro vyřešení/uzavření incidentu kategorie B dle SLA je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné Ceny Průběžné služby stanovené pro danou Průběžnou službu provozu, u které došlo k porušení či nedodržení dané povinnosti či daného parametru, a to za každý započatý den prodlení;

  - v případě nedodržení maximálního počtu incidentů za období u incidentů kategorie B – produkční provoz dle SLA je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z příslušné Ceny Průběžné služby stanovené pro danou Průběžnou službu provozu, u které došlo k porušení či nedodržení dané povinnosti či daného parametru, a to za každý 1 incident, o který byl skutečný počet incidentů v daném Vyhodnocovacím období vyšší;

  - v případě nedodržení lhůty pro vyřešení/uzavření incidentu kategorie C dle SLA je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné Ceny Průběžné služby stanovené pro danou Průběžnou službu provozu, u které došlo k porušení či nedodržení dané povinnosti či daného parametru, a to za každý započatý den prodlení.

Je-li Poskytovatel v prodlení se splnění povinnosti dle odst. 50 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z příslušné Ceny Průběžné služby stanovené pro danou Průběžnou službu zpracování družicových dat, u které došlo k porušení či nedodržení dané povinnosti či daného parametru, a to za každý započatý den prodlení.

Je-li Poskytovatel v prodlení s poskytnutím Služby na objednávku, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.

Je-li Poskytovatel v prodlení s doručením Nabídky dle odst. 76.3 Smlouvy nebo s doručením písemného potvrzení Objednávky dle odst. 76.7 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.

Je-li Poskytovatel v prodlení s odstraněním vytknutých vad, výhrad či připomínek k výsledku plnění Poskytovatele v souladu s Protokolem o akceptačním řízení dle odst. 97.5 Smlouvy, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.

Poruší-li Poskytovatel jakoukoliv povinnost dle odst. 109 až 111 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

Poruší-li Poskytovatel jakoukoliv povinnost dle odst. 113 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

Poruší-li Poskytovatel jakoukoliv povinnost dle odst. 114 nebo 168 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

Poruší-li Poskytovatel jakoukoliv povinnost dle odst. 169 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.

Poruší-li Poskytovatel povinnost písemně informovat Objednatele dle odst. 118 Smlouvy ve stanovené lhůtě nebo povinnost předat Objednateli čestné prohlášení dle odst. 119 Smlouvy ve stanovené lhůtě, je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.

Je-li Poskytovatel v prodlení s odstraněním vady dle odst. 161 Smlouvy, jedná-li se o odstranitelnou vadu, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení do doby odstranění vady nebo vyřešení vady postupem dle odst. 162 Smlouvy.

Poruší-li Poskytovatel jakoukoliv povinnost dle odst. 223 až 225 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

Poruší-li Poskytovatel jakoukoliv svou povinnost nebo závazek dle odst. 232 až 240 nebo 242 až 249 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a dále trvající smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den, ve kterém byla jednotlivá povinnost porušována.

Poruší-li Objednatel povinnost uhradit odměnu ve stanovené době dle této Smlouvy, je povinen uhradit Poskytovateli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

Nebyly-li Průběžné služby nebo Služby na objednávku poskytnuty v souladu s touto Smlouvou, je Poskytovatel povinen v příslušném Protokolu o poskytnutí Průběžné služby provozu dle odst. 68 Smlouvy nebo ve Výkazu o Službách na objednávku dle odst. 87 Smlouvy výslovně uvést a řádně vyčíslit příslušnou smluvní pokutu. Poskytovatel je povinen dle odst. 24 Smlouvy ve Faktuře zohlednit a výslovně uvést a řádně vyčíslit příslušnou smluvní pokutu a odpovídajícím způsobem snížit odměnu.

Nebude-li postupováno dle odst. 187 Smlouvy, je oprávněná Smluvní strana oprávněna požadovat uhrazení smluvní pokuty na základě písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k úhradě smluvní pokuty doručené povinné Smluvní straně. Splatnost smluvních pokut činí 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany k úhradě smluvní pokuty povinné Smluvní straně.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Poskytovatele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

Smluvní strany mají povinnost k náhradě škody v rámci platných a účinných obecně závazných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Poskytovateli chybné zadání a Poskytovatel s ohledem na svou povinnost poskytnout Služby s odbornou péčí mohl nebo měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.

Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strana, u níž nastala okolnost vylučující povinnost k náhradě škody, je povinna o této skutečnosti neprodleně písemně informovat druhou Smluvní stranu. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání těchto okolností vylučujících odpovědnost.

Poskytovatel prohlašuje, že veškeré výsledky Služeb poskytnutých podle této Smlouvy budou prosté právních vad a zavazuje se nahradit v plné výši Objednateli škodu v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutých výsledků Služeb. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti se Službami, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání výsledku Služeb či jeho části, zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na Ceny Služeb sjednané podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.

Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním povinností druhou Smluvní stranou.

Nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk. Náhrada škody se řídí obecnými ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími náhradu škody.

Uplatněním nebo zaplacením smluvní pokuty či slev z ceny není dotčeno ani omezeno právo poškozené Smluvní strany na náhradu škody a nemajetkové újmy.

Náhrada škody se platí v měně platné na území České republiky.

# TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

  - pro Jednorázovou službu a Průběžné služby dle doby poskytování jednotlivých Služeb dle čl. VI Smlouvy,

  - pro objednání Služeb na objednávku a uzavření Prováděcích smluv na dobu 4 let ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.

Smlouva může být před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, ukončena:

  - odstoupením za podmínek stanovených touto Smlouvou,

  - výpovědí za podmínek stanovených touto Smlouvou nebo

  - dohodou Smluvních stran.

Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze v případě jejího podstatného porušení Objednatelem, které nebude napraveno ani do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy k nápravě Objednateli.

Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména:

  - v případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím Služeb o více než 15 dnů;

  - pokud bude výsledek plnění Poskytovatele více než třikrát neakceptován dle čl. X Smlouvy;

  - pokud Poskytovatel více než dvakrát Objednateli nedoručí Nabídku nebo nedoručí Nabídku ve lhůtě nebo způsobem dle této Smlouvy;

  - pokud Poskytovatel více než dvakrát Objednateli nedoručí potvrzení Objednávky nebo nedoručí potvrzení Objednávky ve lhůtě nebo způsobem dle této Smlouvy;

  - ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Poskytovatele uvedené v této Smlouvě;

  - ocitne-li se Poskytovatel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;

  - jestliže Poskytovatel bezdůvodně přeruší poskytování některé ze Služeb;

  - jestliže Poskytovatel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odst. 168, 169, 232 až 240 nebo 242 až 249 Smlouvy;

  - poruší-li Poskytovatel jakoukoliv povinnost dle této Smlouvy podstatným způsobem;

  - bude-li Poskytovatel pravomocně odsouzen za trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek;

  - bude-li Poskytovateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek;

  - budou-li se na Poskytovatele nebo jeho poddodavatele vztahovat mezinárodní sankce ve smyslu § 48a odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek;

  - neinformoval-li Poskytovatel Objednatele o skutečnosti dle odst. 118 Smlouvy ve stanovené lhůtě;

  - nepředal-li Poskytovatel Objednateli čestné prohlášení dle odst. 119 Smlouvy ve stanovené lhůtě.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů, a to nejdříve po 6 měsících ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, s výpovědní dobou 6 měsíců, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.

Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů, a to nejdříve po 42 měsících ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy, s výpovědní dobou 6 měsíců, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Objednateli.

# PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Poskytovatel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Poskytovatel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Poskytovatele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných platných a účinných obecně závazných právních předpisů.

Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření této Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé Smluvní straně.

V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v této Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tvoří-li jednoho Poskytovatele více osob (např. z důvodu, že tyto osoby podaly v Řízení veřejné zakázky společnou nabídku), jsou všechny osoby tvořící jednoho Poskytovatele z této Smlouvy zavázány společně a nerozdílně, přičemž jednání osob tvořících jednoho Poskytovatele je upraveno samostatnou smlouvou předloženou Poskytovatelem v rámci Řízení veřejné zakázky.

Poskytovatel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Poskytovatel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Poskytovatel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to například obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tuto Smlouvu).

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Objednatel.

Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním této Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě této Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Poskytovatel prohlašuje, že tato Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

Poskytovatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s plněním předmětu této Smlouvy minimálně po dobu 10 let od splnění předmětu této Smlouvy.

Poskytovatel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu Objednatele s postoupením.

Poskytovatel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Poskytovatelem bez předchozího písemného souhlasu Objednatele se započtením.

Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Poskytovatelem vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Poskytovatele za Objednatelem.

Zánikem nebo ukončením této Smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z ustanovení této Smlouvy, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy, a to zejména práva a povinnosti související s odpovědností za škodu, náhradou škody, smluvními pokutami, fakturací odměn, úroky z prodlení, licencemi, odpovědností za vady, ochranou osobních údajů a mlčenlivostí.

Poskytovatel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky, bezpečnost práce a dodržování veškerých pracovněprávních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této Smlouvy budou podílet a bez ohledu na to, zda bude plnění předmětu této Smlouvy prováděno Poskytovatelem či jeho poddodavatelem.

Poskytovatel se zavazuje k dodržování veškerých povinností zaměstnavatele vztahujících se k jeho zaměstnancům a příslušným institucím a vyplývajících ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel se zavazuje zachovávat férové vztahy v dodavatelsko-odběratelském řetězci, tj. zejména ve vztahu ke svým poddodavatelům. Jakýkoliv závazek uzavřený Poskytovatelem a jeho poddodavatelem, jehož předmětem je plnění této Smlouvy, resp. její části, nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů.

Smluvní strany se zavazují, že budou v maximální možné míře zajišťovat digitalizaci jakýchkoliv úkonů, služeb a agend souvisejících s plněním této Smlouvy. Smluvní strany v maximální možné míře upřednostní elektronickou komunikaci, a to i ve vztahu k fakturaci a platbám.

Je-li v této Smlouvě uveden počet dní a není-li u takového počtu dní výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, tak se jedná o dny kalendářní.

# OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněné osoby, které budou zastupovat příslušnou Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech a věcných a technických záležitostech případně dalších záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy dle dohody Smluvních stran. Každá ze Smluvních stran je bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy povinna písemně oznámit druhé Smluvní straně jmenované oprávněné osoby.

Oprávněné osoby budou oprávněny činit v příslušných záležitostech rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve vztahu k této Smlouvě. Oprávněné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny nebo ukončení této Smlouvy, nebude-li jim k tomu udělena zvláštní plná moc.

Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby a o každé změně oprávněných osob druhou Smluvní stranu písemně vyrozumět. Změna oprávněných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna.

Existencí oprávněné osoby není dotčeno právo Smluvní strany komunikovat a kontaktovat pracovníky druhé Smluvní strany dle pracovní komunikační matice, která bude mezi Smluvními stranami stanovena při plnění této Smlouvy.

# REALIZAČNÍ TÝM

Poskytovatel je povinen provádět plnění dle této Smlouvy prostřednictvím osob uvedených v příloze této Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), kterými v Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nebo osob písemně odsouhlasených Objednatelem v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku této Smlouvy (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“). Poskytovatel je povinen pro splnění této povinnosti zajistit dostatečně volné časové kapacity Členů realizačního týmu.

Poskytovatel je povinen zajistit, aby se všichni Členové realizačního týmu, kterými v Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, aktivně podíleli na provádění příslušné části plnění dle této Smlouvy a nabídky podané na Veřejnou zakázku.

Poskytovatel je povinen zajistit, aby všichni Členové realizačního týmu po celou dobu trvání této Smlouvy disponovali stejnou nebo vyšší úrovní kvalifikace, než jaká byla pro příslušného Člena realizačního týmu stanovena v Řízení veřejné zakázky.

Poskytovatel je povinen změnit Člena realizačního týmu, pokud daný Člen realizačního týmu nedisponuje stejnou nebo vyšší úrovní kvalifikace, než jaká byla pro příslušného Člena realizačního týmu stanovena v Řízení veřejné zakázky.

Objednatel je oprávněn požadovat a Poskytovatel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud daný Člen realizačního týmu nedisponuje stejnou nebo vyšší úrovní kvalifikace, než jaká byla pro příslušného Člena realizačního týmu stanovena v Řízení veřejné zakázky, nebo pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:

  - kvalita plnění předmětu této Smlouvy prováděného Členem realizačního týmu neodpovídá požadavkům této Smlouvy;

  - nejsou Členem realizačního týmu vykonávány pokyny Objednatele udělené podle této Smlouvy;

  - bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.

Poskytovatel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl, že daný Člen realizačního týmu nedisponuje stejnou nebo vyšší úrovní kvalifikace, než jaká byla pro příslušného Člena realizačního týmu stanovena v Řízení veřejné zakázky, nebo ode dne doručení žádosti Objednatele dle odst. 236 Smlouvy. Nový Člen realizačního týmu musí disponovat stejnou nebo vyšší úrovní kvalifikace, než jaká byla pro příslušného Člena realizačního stanovena v Řízení veřejné zakázky, a Poskytovatel musí doložit příslušné doklady prokazující splnění takové kvalifikace, přičemž takový nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odst. 238 Smlouvy.

Poskytovatel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Poskytovatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel udělí písemný souhlas se změnou bez zbytečného odkladu od doručení žádosti Poskytovatele Objednateli. Objednatel neodmítne písemný souhlas udělit bez vážného důvodu. Objednatel písemný souhlas se změnou neudělí, pokud:

  - takový nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou nebo vyšší úroveň kvalifikace, než jaká byla pro příslušného Člena realizačního stanovena v Řízení veřejné zakázky nebo

  - po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

Poskytovatel je oprávněn doplnit Členy realizačního týmu o nového Člena realizačního týmu z důvodů na straně Poskytovatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel udělí písemný souhlas s doplněním bez zbytečného odkladu od doručení žádosti Poskytovatele Objednateli. Objednatel neodmítne písemný souhlas udělit bez vážného důvodu. Objednatel písemný souhlas s doplněním neudělí, pokud:

  - takový nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou nebo vyšší úroveň kvalifikace, než jaká byla pro příslušného Člena realizačního stanovena v Řízení veřejné zakázky nebo

  - po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovým doplněním souhlasil.

Poskytovatel je povinen předložit Objednateli na písemnou výzvu Objednatele doklady prokazující splnění povinností Poskytovatele dle odst. 234 Smlouvy, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem.

Pro změnu Člena realizačního týmu nebo doplnění Členů realizačního týmu o nového Člena realizačního týmu dle tohoto článku této Smlouvy nebude uzavírán dodatek k této Smlouvě.

# PODDODAVATELÉ

Poskytovatel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících z této Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze této Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“).

Plní-li Poskytovatel své povinnosti vyplývající z této Smlouvy prostřednictvím Poddodavatele, odpovídá Objednateli za poskytování řádného plnění jako by plnil sám. Toto platí ve vztahu ke všem dalším poddodavatelům Poddodavatele v rámci jejich poddodavatelského řetězce.

Poskytovatel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností z této Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Poskytovatele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

Poskytovatel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy v rozsahu podle nabídky Poskytovatele podané na Veřejnou zakázku.

Objednatel je oprávněn požadovat a Poskytovatel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele nebo část plnění prováděnou Poddodavatelem provést sám, splňuje-li všechny pro provádění příslušné části plnění Objednatelem stanovené předpoklady a kvalifikaci, a to v případech, kdy:

  - bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo

  - bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin uvedený v příloze č. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo

  - se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

  - bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

  - bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele (např. důvod obdobný důvodu pro odstoupení Objednatele od této Smlouvy).

Poskytovatel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele. Nový Poddodavatel může být připuštěn k provádění plnění dle této Smlouvy výlučně na základě písemného souhlasu Objednatele uděleného postupem obdobným postupu dle odst. 248 Smlouvy.

Poskytovatel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Poskytovatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou bez zbytečného odkladu od doručení žádosti Poskytovatele Objednateli. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud:

  - prostřednictvím původního Poddodavatele Poskytovatel v Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší úroveň kvalifikace jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo

  - po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

Poskytovatel je oprávněn doplnit Poddodavatele o nového Poddodavatele z důvodů na straně Poskytovatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas s doplněním bez zbytečného odkladu od doručení žádosti Poskytovatele Objednateli. Objednatel souhlas s doplněním nevydá, pokud po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovým doplněním souhlasil.

Bude-li osoba, která je Poddodavatelem, zároveň osobou, která je Členem realizačního týmu, tak se namísto odst. 247 až 249 Smlouvy uplatní odst. 237 až 239 Smlouvy.

Pro změnu Poddodavatele nebo doplnění Poddodavatele dle tohoto článku této Smlouvy nebude uzavírán dodatek k této Smlouvě.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí. V rámci znění příloh může být označován Poskytovatel také jako Dodavatel a Objednatel také jako Zadavatel.

Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí českým právním řádem.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi a zavedenou praxí Smluvních stran, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.

Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, neúčinnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit jakékoli takové neplatné, neúčinné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, účinné, zákonné a vynutitelné a které svým obsahem a účelem v nejvyšší možné míře odpovídá obsahu a účelu původního ustanovení.

Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny především dohodou Smluvních stran, přičemž nedojde-li k dohodě o řešení sporů, budou tyto podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. Jakékoli změny této Smlouvy učiněné jinou, než písemnou formou jsou vyloučeny.

Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle Zákona o registru smluv.

# PŘÍLOHY:

- Specifikace předmětu plnění

- Realizační tým

- Poddodavatelé

V Praze dne dle el. podpisu				V  dne dle el. podpisu

_____________________________________		_____________________________________

Objednatel						Poskytovatel

Státní zemědělský intervenční fond

Ing. Petr Dlouhý, MBA, generální ředitel